

**Об утверждении Плана мероприятий по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 78-р

      В целях внедрения электронных счетов-фактур в Республике Казахстан:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан (далее - План мероприятий).   
      2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (по согласованию), акционерному обществу «Казахтелеком» (по согласованию) принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и в установленные Планом мероприятий сроки представлять информацию о ходе его исполнения в Министерство финансов Республики Казахстан.  
      3. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан два раза в год, 30 января и 30 июля, сводной информации о ходе выполнения Плана мероприятий.   
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от « » 2012 года №

**План мероприятий**  
**по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Форма  завершения | Ответственные  исполнители | Сроки  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание Межведомственной рабочей  группы по внедрению электронных  счетов-фактур в Республике Казахстан  (далее - МРГ) | Приказ  Министра  финансов  Республики  Казахстан | МФ | 30 апреля  2012 года |
| 2. | Анализ мирового опыта по применению  электронных счетов-фактур и  выработка предложений по его  применению в Республике Казахстан | Внесение  предложений  на рассмотрение  МРГ | МФ, МТК, АО «ФНБ  «Самрук-Қазына» | 31 июля  2012 года |
| 3. | Внесение Концепции проекта закона о  внесении изменений и дополнений в  Кодекс Республики Казахстан «О  налогах и других обязательных  платежах в бюджет» (Налоговый  кодекс) по вопросам ведения  электронных счетов-фактур на  рассмотрение Межведомственной  комиссии по вопросам законопроектной  деятельности (далее - МВК) | Заключение  МВК | МФ | 31 августа  2012 года |
| 4. | Определение архитектуры и порядка  функционирования информационной  системы по ведению электронных  счетов-фактур | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ  «Самрук-Қазына»  (АО «Казахтелеком»)  (по согласованию) | 31 октября  2012 года |
| 5. | Разработка информационной системы  электронных счетов-фактур | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ  «Самрук-Қазына»  (АО «Казахтелеком»)  (по согласованию) | 31 октября 2012  года, 31 января  2013 года |
| 6. | Пилотный запуск информационной  системы электронных счетов-фактур  между организациями, входящими в  состав АО «ФНБ «Самрук-Қазына»  (февраль-март 2013 года) | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ  «Самрук-Қазына»  (по согласованию) | 1 апреля 2013  года |
| 7. | Доработка ведомственных  информационных систем Налогового  комитета Министерства финансов  Республики Казахстан в связи с  внедрением электронных счетов-  фактур, в том числе реализация  функционала по приему электронных  счетов-фактур из ERP-систем  участников проекта | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, МТК | 31 января  2013 года |
| 8. | Проведение семинаров, тренингов по  оказанию практической помощи при  внедрении электронных счетов-фактур  (с апреля 2013 года по март 2014 года) | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ  «Самрук-Қазына»  (АО «Казахтелеком»)  (по согласованию) | 31 марта   2014 года |
| 9. | Расширение работы Call-Центра по  вопросам внедрения электронных  счетов-фактур (с апреля 2013 года по  март 2014 года) | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ  «Самрук-Қазына»  (АО «Казахтелеком»)  (по согласованию) | 31 марта  2014 года |
| 10. | Обеспечить информационно-  разъяснительную работу в СМИ по  вопросам внедрения электронных  счетов-фактур (форма завершения:  сюжеты в новостях, в программах,  публикации в газетах и  информационных агентствах) | телевизионные  передачи | МФ, МКИ, АО «ФНБ  «Самрук-Қазына»  (АО «Казахтелеком»)  (по согласованию) | 31 марта  2014 года |
| 11. | Организовать производство и  трансляцию видеороликов по  разъяснению внедрения счетов-фактур  на республиканских телеканалах  (МФ-производство, МКИ-ротация) | видеоролики | МФ, МКИ, АО «ФНБ  «Самрук-Қазына»  (АО «Казахтелеком»)  (по согласованию) | 31 марта  2014 года |

**Примечание**: расшифровка аббревиатур:  
      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан