

**Об утверждении комплекса мер по развитию пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 июня 2012 года № 119-р

      1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан (далее - комплекс мер).

      2. Заинтересованным центральным государственным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение комплекса мер;

      2) ежегодно, по итогам полугодия и года, к 15 июля и 15 января, представлять информацию о ходе реализации комплекса мер в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить представление сводной информации о ходе выполнения комплекса мер в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 1 августа и 1 февраля.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.

      *Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 19 июня 2012 года № 119

 **Комплекс мер по развитию пассажирских перевозок**
**на автомобильном транспорте в Республике Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
мероприятия | Ответственные
исполнители | Форма
завершения | Финанси-
рование | Срок
исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и утверждение
региональных планов
мероприятий по развитию
пассажирских перевозок на
автомобильном транспорте
на основе обследования
всей существующей сети
транспортной инфра-
структуры (автовокзалов,
автостанций и остановочных
(кассовых) пунктов, стоянок
такси,производственных
баз),предусматривающих:
1) пересмотр маршрутной
сети и мест дислокации
автовокзалов и автостанций
с учетом генерального
плана развития населенных
пунктов;
2) строительство новых
автовокзалов и автостанций,
в том числе с применением
механизма государственно-
частного партнерства;
3) открытие остановочных
пунктов для автобусов в
населенных пунктах,
не имеющих автовокзалов и
автостанций, с соблюдением
установленных требований;
4) обеспечение соответствия
автовокзалов и автостанций
единым установленным
требованиям и стандартам;
5) проведениемежведомст-
венных рейдовых проверок
нерегулярных перевозок
пассажиров;
6) изъятие актов на
использование земельного
участка при использовании
земельного участка не
по целевому назначению, в
т.ч. при несанкционирован-
ной организации мест для
отправления автобусов;
7) определение мест и
их оборудование для
стоянок такси в пассажиро-
образующих местах (рынки,
супермаркеты,развлека-
тельно-культурные центры и
т.д.) с учетом анализа
потребности машина-мест;
8) стимулирование
перевозчиков по
усовершенствованию
производственно-технической базы | Акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы | Планы
мероприятий
по развитию
пассажирских
перевозок на
автомобильном
транспорте | Не требуется | III квартал
2012 года |
| 2 | Включение в программы
развития территорий
индикаторов транспортной
доступности следующего
характера:
1) обеспеченность (охват)
регулярными автобусными
маршрутами населенных
пунктов, имеющих дорожные
условия и потребность в
пассажирском сообщении
(100 %);
2) обеспеченность городов
официальными перевозками
такси (100 %);
3) оснащенность населенных
пунктов, не имеющих
автовокзалы и автостанции,
местами посадки и высадки
пассажиров (100 %);
4) увеличение доли
протяженности автомобильных
дорог местного значения,
соответствующей нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (100 %) | Акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | Решение
маслихатов
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Не требуется | III
квартал
2012 года |
| 3 | Разработка государственных
стандартов:
1) услуги автовокзалов,
автостанций и пунктов
обслуживания пассажиров;
2) услуги автотранспортные
по регулярным и нерегулярным
перевозкам;
3) услуги автотранспортные
по перевозкам такси | МТК | Проекты
государствен-
ных
стандартов | Средства
предусмот-
рены в
рамках
бюджетной
программы
001 «Услуги
по форми-
рованию
политики
координации
контроля,
развития
инфра-
структуры
конку-
рентного
рынка области
транспорта,
коммуни-
каций,
связи и
информа-
тизации» | 2012 -2013
годы |
| 4 | Проработка вопроса по
созданию единой системы
диспетчерского сопровождения
междугородных, межобластных
и международных автобусных
маршрутов и электронного
билетирования пассажиров, в
том числе в части ведения
централизованного
сопровождения единой системы
и оснащения автобусов (за
исключением городских
и пригородных маршрутов)
навигационными средствами
GPS/ГЛОНАСС | МТК (созыв),
МЭРТ, МВД,
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Предложение
в КПМ | Не требуется | IV квартал
2012 года |
| 5 | Разработка и утверждение
схемы взаимодействия
государственных органов по
выявлению и пресечению
фактов незаконных перевозок
пассажиров автомобильным
транспортом и регулярному
проведению рейдовых проверок | МТК (созыв)
МВД, МФ  | Совместный
приказ | Не требуется | III квартал
2012 года |
| 6 | Выработка предложений
по совместным мерам
повышения эффективности
государственного контроля за
соблюдением транспортного
законодательства Республики
Казахстан в сфере
автомобильных перевозок
пассажиров | МТК (созыв)
МВД, МЭРТ, МФ | Предложение
в КПМ | Не требуется | IV
квартал
2012 года |
| 7 | Разработка поправок в
Закон Республики Казахстан
от 4 июля 2003 года «Об
автомобильном транспорте»,
предусматривающих:
1) повышение качества
услуг, предоставляемых
автовокзалами, автостанциями
и перевозчиками;
2) улучшение инфраструктуры
автовокзалов, автостанций,
остановочных (кассовых)
пунктов, стоянок такси;
3) снижение доли нелегальных
перевозчиков автобусов
и такси на рынке
пассажирских перевозок;
4) развитие единой системы
диспетчерского сопровождения
маршрутов, билетирования
пассажиров | МТК (созыв),
МВД, МЭРТ,
МЮ | Внесение
законопроекта
«О внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законода-
тельные акты
Республики
Казахстан по
вопросам
транспорта»
в КПМ | Не требуется | Август
2012 года |
| 8. | Разработка изменений и
дополнений в Правила
перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом, утвержденные
постановлением Правительства
Республики Казахстан от
2 июля 2011 года № 767, в
части пересмотра:
1) требований к автовокзалам
и автостанциям и порядка
их функционирования;
2) требований к
автотранспортным средствам,
перевозящим пассажиров;
3) диспетчерского
руководства движением
автобусов;
4) порядка организации
и проведения конкурсов
на право обслуживания
маршрутов регулярных
внутриреспубликанских
автомобильных перевозок
пассажиров и багажа, оценки
конкурсных предложений;
5)порядка организации
перевозок пассажиров и
багажа такси;
6) порядка открытия и
ведения реестра маршрутов
регулярных автомобильных
перевозок пассажиров и багажа | МТК (созыв),
МВД, МИНТ,
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Проект
постановления
Правительства
Республики
Казахстан  | Не требуется | IV
квартал
2012 года |
| 9 | Выработка мер по
стимулированию обновления
автотранспортных средств
перевозчиками,
осуществляющими перевозки
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом  | МТК (созыв),
МЭРТ, МФ,
МИНТ, акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Предложение
в КПМ | Не требуется | IV
квартал
2012 года |
| 10 | Проработка вопроса
совершенствования
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа такси  | МТК (созыв),
МФ, МЭРТ,
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Предложение
в КПМ | Не требуется | III
квартал
2012 года |
| 11 | Рассмотрение вопроса
по проведению маркетингового
исследования в сфере
пассажирских перевозок | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Предложение
в МТК | Не требуется | 2012
-2013
годы |
| 12 | Рассмотрение вопроса
внедрения единой системы
диспетчерского сопровождения
маршрутов, в том числе
городских перевозок с
применением инновационных
технологий | МТК (созыв),
МИНТ, МЭРТ,
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Предложение
в КПМ | Не требуется | IV
квартал
2012 года |

      **Расшифровка аббревиатур:**

      КПМ – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан