

**Об утверждении Дорожной карты по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 101-р

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы (далее - Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) ежегодно до 1 декабря представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан (далее - Министерство).

      3. Министерству ежегодно до 25 декабря представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденараспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 4 июня 2021 года № 101-р |

 **Дорожная карта**
**по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
Первый этап.
Разработка проектных документов и прохождение экспертиз |
|
1. |
Внесение в МНЭ ФЭО по техническому оснащению и приобретению транспорта |
ФЭО |
МКС |
март
2021 года |
не требуются |
 |
|
2. |
Рассмотрение в МНЭ ФЭО по техническому оснащению и приобретению транспорта |
экономическое заключение |
МНЭ, АО "КЦ ГЧП" (по согласованию) |
10 мая
2021 года |
не требуются |
 |
|
3. |
Разработка ТЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |
ТЭО |
МКС |
март
2021 года |
3,2 млрд тенге |
внебюджетные средства |
|
4. |
Разработка и внесение ГИП в МНЭ на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |
ГИП |
МКС |
март
2021 года |
3,2 млрд тенге |
внебюджетные средства |
|
5.  |
Рассмотрение МНЭ ГИП на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |
экономическое заключение |
МНЭ |
апрель
2021 года |
не требуются |
- |
|
6. |
Разработка ФЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |
ФЭО |
МКС |
май
2021 года |
3,2 млрд тенге |
внебюджетные средства |
|
7. |
Рассмотрение МНЭ ФЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |
экономическое заключение |
МНЭ, АО "КЦ ГЧП" (по согласованию) |
июнь
2021 года |
не требуются |
- |
|
8. |
Разработка ПСД на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |
ПСД |
МКС |
июль
2021 года |
3,2 млрд тенге |
внебюджетные средства |
|
Второй этап.
Проведение практических работ |
|
9. |
Проведение работ по техническому оснащению и приобретению специализированного автотранспорта |
акт выполненных работ |
МКС |
2021 год |
5,9 млрд тенге\* |
РБ |
|
2022 год |
0,9 млрд тенге\* |
|
2023 год |
0,4 млрд тенге\* |
|
10. |
Реконструкция инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" |
акт выполненных работ |
МКС |
2021 год |
2,0 млрд тенге\* |
РБ |
|
2022 год |
1,2 млрд тенге\* |
|
11. |
Презентация модернизированной киностудии АО "Казахфильм" |
презентация |
МКС |
декабрь
2023 года |
не требуются |
 |

      \* Объем финансирования будет уточняться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ПСД - проектно-сметная документация

      ФЭО - финансово-экономическое обоснование

      ГИП - государственное инвестиционное предложение

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      РБ - республиканский бюджет

      ТЭО - технико-экономическое обоснование

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      АО "Казахфильм" - акционерное общество "Казахфильм" имени Шакена Айманова"

      АО "КЦ ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан