

**Об утверждении Дорожной карты по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 101-р

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы (далее - Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) ежегодно до 1 декабря представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан (далее - Министерство).

      3. Министерству ежегодно до 25 декабря представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 101-р |

**Дорожная карта**  
**по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Первый этап.  Разработка проектных документов и прохождение экспертиз | | | | | | | | | |
| 1. | Внесение в МНЭ ФЭО по техническому оснащению и приобретению транспорта | | | ФЭО | МКС | | март  2021 года | не требуются |  |
| 2. | Рассмотрение в МНЭ ФЭО по техническому оснащению и приобретению транспорта | | | экономическое заключение | МНЭ, АО "КЦ ГЧП" (по согласованию) | | 10 мая  2021 года | не требуются |  |
| 3. | Разработка ТЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" | | | ТЭО | МКС | | март  2021 года | 3,2 млрд тенге | внебюджетные средства |
| 4. | Разработка и внесение ГИП в МНЭ на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" | | | ГИП | МКС | | март  2021 года | 3,2 млрд тенге | внебюджетные средства |
| 5. | Рассмотрение МНЭ ГИП на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" | | | экономическое заключение | МНЭ | | апрель  2021 года | не требуются | - |
| 6. | Разработка ФЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" | | | ФЭО | МКС | | май  2021 года | 3,2 млрд тенге | внебюджетные средства |
| 7. | Рассмотрение МНЭ ФЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" | | | экономическое заключение | МНЭ, АО "КЦ ГЧП" (по согласованию) | | июнь  2021 года | не требуются | - |
| 8. | Разработка ПСД на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" | | | ПСД | МКС | | июль  2021 года | 3,2 млрд тенге | внебюджетные средства |
| Второй этап.  Проведение практических работ | | | | | | | | | |
| 9. | Проведение работ по техническому оснащению и приобретению специализированного автотранспорта | | | акт выполненных работ | МКС | | 2021 год | 5,9 млрд тенге\* | РБ |
| 2022 год | 0,9 млрд тенге\* |
| 2023 год | 0,4 млрд тенге\* |
| 10. | Реконструкция инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм" | | | акт выполненных работ | МКС | | 2021 год | 2,0 млрд тенге\* | РБ |
| 2022 год | 1,2 млрд тенге\* |
| 11. | Презентация модернизированной киностудии АО "Казахфильм" | | | презентация | МКС | | декабрь  2023 года | не требуются |  |

      \* Объем финансирования будет уточняться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ПСД - проектно-сметная документация

      ФЭО - финансово-экономическое обоснование

      ГИП - государственное инвестиционное предложение

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      РБ - республиканский бюджет

      ТЭО - технико-экономическое обоснование

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      АО "Казахфильм" - акционерное общество "Казахфильм" имени Шакена Айманова"

      АО "КЦ ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан