

**О некоторых вопросах предоставления земельных участков**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 октября 2024 года № 144-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения мероприятий межведомственного взаимодействия по исключению рисков затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий от паводков:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий межведомственного взаимодействия по исключению практики отвода земельных участков в фактических зонах затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий (далее – План).

      2. Местным исполнительным органам обеспечить исключение отвода земельных участков в частную собственность и землепользование в фактических зонах затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий до выполнения мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Местным исполнительным органам и заинтересованным государственным органам обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их исполнения в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      4. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 октября 2024 года № 144-р |

**План мероприятий**   
**межведомственного взаимодействия по исключению практики отвода земельных участков в фактических зонах затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка требований к форматам, содержанию и типам пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий | письмо в МИО | октябрь 2024 года | МЦРИАП, МСХ, МЧС, МВРИ, МЭПР |
| 2 | Определение отраслевой информационной системы сбора и хранения пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий согласно пункту 3 настоящего Плана | информация в Правительство Республики Казахстан | Октябрь 2024 года | МЦРИАП, МСХ, МЧС, МВРИ, МЭПР, МПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Формирование местными исполнительными органами пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий | пространственные данные | Ноябрь 2024 года | МЧС, МВРИ, МЦРИАП, МСХ, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
| 4 | Публикация пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий согласно пунктам 2 и 3 настоящего Плана на Публичной кадастровой карте Единого государственного кадастра недвижимости | пространственные данные в ЕКГН | декабрь 2024 года | МЦРИАП, МСХ, МВРИ, МЧС, МЭПР, МПС, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (по согласованию) |
| 5 | Актуализация границ водоохранных зон и водоохранных полос водных объектов с учетом фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов | постановление МИО | декабрь 2025 года | МВРИ, МЗ, МСХ, МЭПР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
| 6 | Контроль за соблюдением законности предоставления земельных участков в водоохранных зонах и полосах | информация в Правительство Республики Казахстан | по итогам полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | МСХ, МВРИ, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
| 7 | Внесение в государственный градостроительный кадастр откорректированных местными исполнительными органами генеральных планов и проектов детальной планировки с учетом ограничений, определенных в пунктах 3 и 5 настоящего Плана | информация в Правительство Республики Казахстан | Декабрь 2027 года | МПС, МЧС, МВРИ, МЭПР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      ЕГКН – Единый государственный кадастр недвижимости;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан