

**О некоторых вопросах предоставления земельных участков**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 октября 2024 года № 144-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения мероприятий межведомственного взаимодействия по исключению рисков затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий от паводков:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий межведомственного взаимодействия по исключению практики отвода земельных участков в фактических зонах затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий (далее – План).

      2. Местным исполнительным органам обеспечить исключение отвода земельных участков в частную собственность и землепользование в фактических зонах затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий до выполнения мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Местным исполнительным органам и заинтересованным государственным органам обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их исполнения в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      4. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден распоряжениемПремьер-МинистраРеспублики Казахстанот 7 октября 2024 года № 144-р  |

 **План мероприятий**
**межведомственного взаимодействия по исключению практики отвода земельных участков в фактических зонах затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Сроки исполнения |
Ответственный исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Разработка требований к форматам, содержанию и типам пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий |
письмо в МИО |
октябрь 2024 года |
МЦРИАП, МСХ, МЧС, МВРИ, МЭПР |
|
2 |
Определение отраслевой информационной системы сбора и хранения пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий согласно пункту 3 настоящего Плана |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Октябрь 2024 года |
МЦРИАП, МСХ, МЧС, МВРИ, МЭПР, МПС |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
3 |
Формирование местными исполнительными органами пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий |
пространственные данные |
Ноябрь 2024 года |
МЧС, МВРИ, МЦРИАП, МСХ, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
|
4 |
Публикация пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий согласно пунктам 2 и 3 настоящего Плана на Публичной кадастровой карте Единого государственного кадастра недвижимости  |
пространственные данные в ЕКГН |
декабрь 2024 года |
МЦРИАП, МСХ, МВРИ, МЧС, МЭПР, МПС, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (по согласованию) |
|
5 |
Актуализация границ водоохранных зон и водоохранных полос водных объектов с учетом фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов |
постановление МИО |
декабрь 2025 года |
МВРИ, МЗ, МСХ, МЭПР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
|
6 |
Контроль за соблюдением законности предоставления земельных участков в водоохранных зонах и полосах |
информация в Правительство Республики Казахстан |
по итогам полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
МСХ, МВРИ, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
|
7 |
Внесение в государственный градостроительный кадастр откорректированных местными исполнительными органами генеральных планов и проектов детальной планировки с учетом ограничений, определенных в пунктах 3 и 5 настоящего Плана |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Декабрь 2027 года  |
МПС, МЧС, МВРИ, МЭПР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      ЕГКН – Единый государственный кадастр недвижимости;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан