

**О плане мероприятий по реализации поручения Президента Республики Казахстан от 31 декабря 1996 г. N И-566**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 февраля 1997 г. N 20-р

      Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации поручения
Президента Республики Казахстан от 31 декабря 1996 г. N И-566 к
проекту Указа Президента Республики Казахстан "О дополнительных
мерах по развитию жилищного строительства".

      Премьер-Министр

 У Т В Е Р Ж Д Е Н

 распоряжением Премьер-Министра
 Республики Казахстан
 от 3 февраля 1997 г. N 20-р

                               П Л А Н

 мероприятий по реализации поручения
 Президента Республики Казахстан
 от 31 декабря 1996 г. N И-566 к проекту
 Указа Президента Республики Казахстан
 "О дополнительных мерах по развитию жилищного строительства"
--------------------------------------------------------------------
 N ! Мероприятие ! Срок ! Ответственные ! Ответственные
п/п! !исполне-! за исполнение ! за контроль
 ! ! ния ! !
--------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5
--------------------------------------------------------------------
1. Принять к исполнению постоянно Минэкономики, Отделы реформ
 вопрос приоритетности Минфин, предприятий,
 жилищного строительства Минстрой финансов и
 для социально-экономической и социальных
 политики республики реформ

2. Подготовить и внести в 15 февраля Минэкономики, То же
 установленном порядке 1997 года Минфин,
 согласованный проект Минстрой,
 постановления Нацбанк (по
 Правительства Республики согласованию)
 Казахстан по механизму
 финансирования и
 кредитования жилищного
 строительства в областях,
 реализующих пилотные
 проекты

3. Проработать меры по 31 декабря Минфин, Отделы финансов
 обеспечению, начиная 1997 года Минэкономики, и социальных
 с 1998 года, выпуска Нацкомиссия реформ, реформ
 и размещения облигаций по ценным предприятий
 Государственного бумагам,
 жилищного займа Минстрой,
 Республики Казахстан Нацбанк (по
 согласованию),
 Жилстройбанк

4. Принять меры по постоянно Госкоминвест, То же
 привлечению прямых Минфин,
 инвестиций и средств Минэкономики,
 международных финансовых Комитет по
 организаций для внешнему
 для жилищного заимствованию,
 строительства Минстрой,
 Нацбанк (по
 согласованию)

 Внести в Правительство 15 марта Минфин, Отделы финансов
 Республики Казахстан 1997 года Минэкономики, и социальных
 предложения по Минстрой реформ, реформ
 использованию других предприятий
 источников для
 формирования механизмов
 финансирования и
 кредитования жилищного
 строительства в республике

5. Разработать и внести 30 января Минфин, То же
 в Правительство 1997 года Налоговый
 Республики Казахстан комитет,
 проект Закона Республики Минэкономики,
 Казахстан "О внесении Минюст,
 изменений и дополнений в Минстрой
 Указ Президента Республики
 Казахстан, имеющего силу
 Закона, от 24 апреля
 1995 г. N 2236 "О налогах
 и других обязательных
 платежах в бюджет",
 предусматривающий:
 предоставление налоговых
 льгот инвесторам,
 осуществляющим организацию
 и финансирование жилищного
 строительства на основании
 договоров, заключенных с
 уполномоченным
 государственным органом,
 при условии комплексной
 застройки новых территорий,
 использования современных
 технологий и соблюдения
 обязательств по реализации
 части жилья социально
 защищаемым слоям
 населения по цене ниже
 себестоимости строительства;
 освобождение от
 налогообложения доходов
 физических лиц в части
 средств, использованных
 на строительство жилья
 для личного (семейного)
 проживания

6. Разработать и внести в 30 января Нацбанк (по Отдел финансов
 Правительство 1997 года согласованию), и социальных
 Республики Казахстан Минфин, реформ
 проект Закона Республики Нацкомиссия
 Казахстан "О лизинге по бухучету,
 (финансовая аренда)" Минэкономики,
 Минюст

7. Подготовить и внести 15 марта Минстрой Отдел реформ
 на утверждение 1997 года предприятий
 Правительства Республики
 Казахстан порядок
 проведения конкурсов
 на комплексную
 застройку новых
 территорий инвесторами,
 осуществляющими
 организацию и
 финансирование
 жилищного
 строительства

8. Принять меры и 15 апреля Акимы областей Отделы реформ
 обеспечить реализацию 1997 года и г. Алматы предприятий,
 в 1 квартале т.г. территориального
 на открытых торгах развития
 объектов незавершенного
 жилищного строительства

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан