

**О мерах по уточнению и анализу предложений компании "Бридас" об имущественном найме газотранспортных систем ГХК "Казахгаз" и АО "Алаугаз"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 февраля 1997 г. N 42-р

 В целях уточнения и анализа предложений компании "Бридас"
(Аргентина) об имущественном найме газотранспортных систем ГХК
"Казахгаз" и АО "Алаугаз", подготовки проекта контракта на
имущественный найм и проекта Сервисного контракта:
 1. Образовать рабочую группу в следующем составе:
 Калмурзаев С.С. - Председатель Государственного комитета
 Республики Казахстан по управлению
 государственным имуществом, руководитель
 Джандосов У.А. - Председатель Национального Банка Республики
 Казахстан (по согласованию)
 Шукеев У.Е. - Министр экономики Республики Казахстан
 Есенбаев М.Т. - Председатель Государственного налогового
 комитета Республики Казахстан
 Марченко Г.А. - Председатель Национальной комиссии
 Республики Казахстан по ценным бумагам
 (по согласованию)
 Саламатов М.Г. - первый заместитель Министра нефтяной и
 газовой промышленности Республики Казахстан
 Оспанов Х.А. - Министр промышленности и торговли
 Республики Казахстан
 Утепов Э.К. - Председатель Государственного комитета
 Республики Казахстан по приватизации
 Колпаков К.А. - Министр юстиции Республики Казахстан;
 2. Утвердить прилагаемый план работы рабочей группы по передаче
в имущественный найм газотранспортных систем ГХК "Казахгаз" и АО
"Алаугаз".

 Премьер-Министр

 Утвержден

 распоряжением Премьер-Министра
 Республики Казахстан
 от 25 февраля 1997 г. N 42-р

 План работы рабочей группы по передаче в имущественный
 найм газотранспортных систем ГХК "Казахгаз" и АО "Алаугаз"
--------------------------------------------------------------------
 N ! Основные вопросы, подлежащие обсуждению ! Срок
п/п! !
--------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
--------------------------------------------------------------------
 Первый этап (подготовительный)

 1. Представление тендерного предложения "Бридас" 24 февраля
 и подготовленных консультантами документов 1997 года
 членам рабочей группы

 2. Направление членам рабочей группы и компании 25 февраля
 "Бридас" ТЭО по строительству следующих 1997 года
 магистральных газопроводов:
 "Красный Октябрь - Акмола"
 "Аксай - Актюбинск"
 в Китай

 3. Анализ тендерных предложений "Бридас", 27-28 февраля
 подготовленных консультантами документов и ТЭО 1997 года
 по строительству газопроводов членами рабочей
 группы

 4. Формирование предложений по вопросу строительства 28 февраля
 газопроводов 1997 года

 5. Обсуждение и определение вопросов, связанных 3 марта
 с реализацией имущественного найма: 1997 года
 правовая оценка и экспертиза
 способы платежа роялти
 отчетность
 контролирующий имущественного найма орган

 6. Подготовка проекта контракта на имущественный 3 марта
 найм, основные положения контракта: 1997 года
 выплата бонуса
 роялти
 распределение чистой прибыли
 инвестиции "Бридас", в том числе:
 в существующие системы магистрального газопровода
 строительство обводного газопровода
 (Кыргызстан)
 отчетность и контроль за деятельностью компании

 7. Другие вопросы, включая: 4 марта
 задолженность ГХК "Казахгаз" (АО "Батыстрансгаз") 1997 года
 и АО "Алаугаз"
 уставный фонд компании
 контракты, действие которых прекращается во время
 переговоров о имущественном найме

 Второй этап (контракт на имущественный найм и переговоры)

 8. Представление проекта контракта на имущественный 18 марта
 найм 1997 года

 9. Анализ проекта контракта членами рабочей группы 18-20 марта
 1997 года

10. Оценка и встречные предложения членов рабочей 21-23 марта
 группы по проекту контракта на имущественный 1997 года
 найм

11. Переговоры по контракту на имущественный найм 24 марта -
 22 апреля
 1997 года

12. Представление проекта Сервисного контракта 28 марта
 1997 года

13. Анализ и оценка проекта Сервисного контракта 29-30 марта
 членами рабочей группы 1997 года

14. Оценка и встречные предложения членов рабочей 31 марта
 группы по проекту Сервисного контракта 1997 года

15. Переговоры по Сервисного контракту 01-22 апреля
 1997 года

16. Подготовка и внесение окончательных предложений 23 апреля
 по подписанию контракта на имущественный найм 1997 года
 и Сервисного контракта

--------------------------------------------------------------------

 Примечания:

      1. Контракт на имущественный найм подписывается между компанией
"Бридас" и Правительством Республики Казахстан или уполномоченным им
органом.

      2. Сервисный контракт подписывается между компанией "Бридас" и
ГХК "Казахгаз" и АО "Алаугаз".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан