

**О мерах по уточнению и анализу предложений компании "Бридас" об имущественном найме газотранспортных систем ГХК "Казахгаз" и АО "Алаугаз"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 февраля 1997 г. N 42-р

В целях уточнения и анализа предложений компании "Бридас"
(Аргентина) об имущественном найме газотранспортных систем ГХК
"Казахгаз" и АО "Алаугаз", подготовки проекта контракта на
имущественный найм и проекта Сервисного контракта:
1. Образовать рабочую группу в следующем составе:
Калмурзаев С.С. - Председатель Государственного комитета
Республики Казахстан по управлению
государственным имуществом, руководитель
Джандосов У.А. - Председатель Национального Банка Республики
Казахстан (по согласованию)
Шукеев У.Е. - Министр экономики Республики Казахстан
Есенбаев М.Т. - Председатель Государственного налогового
комитета Республики Казахстан
Марченко Г.А. - Председатель Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам
(по согласованию)
Саламатов М.Г. - первый заместитель Министра нефтяной и
газовой промышленности Республики Казахстан
Оспанов Х.А. - Министр промышленности и торговли
Республики Казахстан
Утепов Э.К. - Председатель Государственного комитета
Республики Казахстан по приватизации
Колпаков К.А. - Министр юстиции Республики Казахстан;
2. Утвердить прилагаемый план работы рабочей группы по передаче
в имущественный найм газотранспортных систем ГХК "Казахгаз" и АО
"Алаугаз".
Премьер-Министр

Утвержден
  
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 25 февраля 1997 г. N 42-р

План работы рабочей группы по передаче в имущественный
найм газотранспортных систем ГХК "Казахгаз" и АО "Алаугаз"
--------------------------------------------------------------------
N ! Основные вопросы, подлежащие обсуждению ! Срок
п/п! !
--------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
--------------------------------------------------------------------
Первый этап (подготовительный)
1. Представление тендерного предложения "Бридас" 24 февраля
и подготовленных консультантами документов 1997 года
членам рабочей группы
2. Направление членам рабочей группы и компании 25 февраля
"Бридас" ТЭО по строительству следующих 1997 года
магистральных газопроводов:
"Красный Октябрь - Акмола"
"Аксай - Актюбинск"
в Китай
3. Анализ тендерных предложений "Бридас", 27-28 февраля
подготовленных консультантами документов и ТЭО 1997 года
по строительству газопроводов членами рабочей
группы
4. Формирование предложений по вопросу строительства 28 февраля
газопроводов 1997 года
5. Обсуждение и определение вопросов, связанных 3 марта
с реализацией имущественного найма: 1997 года
правовая оценка и экспертиза
способы платежа роялти
отчетность
контролирующий имущественного найма орган
6. Подготовка проекта контракта на имущественный 3 марта
найм, основные положения контракта: 1997 года
выплата бонуса
роялти
распределение чистой прибыли
инвестиции "Бридас", в том числе:
в существующие системы магистрального газопровода
строительство обводного газопровода
(Кыргызстан)
отчетность и контроль за деятельностью компании
7. Другие вопросы, включая: 4 марта
задолженность ГХК "Казахгаз" (АО "Батыстрансгаз") 1997 года
и АО "Алаугаз"
уставный фонд компании
контракты, действие которых прекращается во время
переговоров о имущественном найме
Второй этап (контракт на имущественный найм и переговоры)
8. Представление проекта контракта на имущественный 18 марта
найм 1997 года
9. Анализ проекта контракта членами рабочей группы 18-20 марта
1997 года
10. Оценка и встречные предложения членов рабочей 21-23 марта
группы по проекту контракта на имущественный 1997 года
найм
11. Переговоры по контракту на имущественный найм 24 марта -
22 апреля
1997 года
12. Представление проекта Сервисного контракта 28 марта
1997 года
13. Анализ и оценка проекта Сервисного контракта 29-30 марта
членами рабочей группы 1997 года
14. Оценка и встречные предложения членов рабочей 31 марта
группы по проекту Сервисного контракта 1997 года
15. Переговоры по Сервисного контракту 01-22 апреля
1997 года
16. Подготовка и внесение окончательных предложений 23 апреля
по подписанию контракта на имущественный найм 1997 года
и Сервисного контракта
--------------------------------------------------------------------
Примечания:

      1. Контракт на имущественный найм подписывается между компанией
"Бридас" и Правительством Республики Казахстан или уполномоченным им
органом.
  
      2. Сервисный контракт подписывается между компанией "Бридас" и
ГХК "Казахгаз" и АО "Алаугаз".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан