

**Об утверждении организационных мероприятий в целях реализации протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 1998 г. N 9 по дальнейшему развитию атомной промышленности Республики Казахстан**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 июня 1998 г. N 114-р

      В целях реализации протокольного решения Заседания Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 1998 г. N 9 по дальнейшему развитию атомной промышленности Республики Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемые Организационные мероприятия по финансовому оздоровлению предприятий НАК "Казатомпром".

      2. Министерствам, государственным комитетам, иным центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить своевременное исполнение указанных мероприятий.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Павлова А.С.

      Премьер-Министр

                                            Утверждены

                                   распоряжением Премьер-Министра

                                        Республики Казахстан

                                     от 17 июня 1998 г. N 114-р

               Организационные мероприятия по финансовому

             оздоровлению предприятий НАК "Казатомпром"

--------------------------------------------------------------------

        Мероприятия      !     Цель       !Ответственные !Сроки

                         !                !за исполнение !исполнения

--------------------------------------------------------------------

             1           !       2        !      3       !    4

--------------------------------------------------------------------

Реорганизация АО          Финансовое      Департамент      1998 г.

"Ульбинский               оздоровление    государственного

металлургический завод"   предприятия     имущества и

                                          приватизации

                                          Министерства

                                          финансов

--------------------------------------------------------------------

Создание совместного      Разработка и    Департамент      июль

предприятия НАК           реализация      государственного 1998 г.

"Казатомпром" с АО        единой          имущества и

"ТВЭЛ"                    стратегии       приватизации

                          расширения      Министерства

                          и прибыльности  финансов,

                          продаж на       Министерство

                          мировом рынке   энергетики,

                          ядерных         индустрии и

                          материалов и    торговли,

                          топлива.        НАК "Казатомпром"

                          Научно и опытно-

                          конструкторское

                          обеспечение

                          технологических

                          процессов

                          производства

                          топливных

                          таблеток

--------------------------------------------------------------------

Создание на базе          Создание        Департамент      1998 г.

выделенного имущества     рентабельных    государственного

акционерных обществ       производств     имущества и

"Тантал", "Бериллий",     бериллиевой и   приватизации

"Атомсервис"              танталовой      Министерства

                          продукции,      финансов,

                          реализуемой на  НАК "Казатомпром"

                          мировом рынке.

                          Консервация

                          незадействованных

                          мощностей

                          бериллиевого

                          производства в

                          соответствии с

                          Законом "О

                          конверсии оборонной

                          промышленности".

                          Привлечение

                          инвестора для

                          решения вопросов

                          сырьевого

                          обеспечения

                          танталового производства

--------------------------------------------------------------------

Решение социальных        Передача объектов  Акимат Восточно- 1998 г.

вопросов, связанных       социальной сферы   Казахстанской

с реструктуризацией "УМЗ" на баланс местных  области,

                          органов            НАК "Казатомпром"

                          государственного

                          управления.

                          Обеспечение

                          занятости

                          высвобождающихся

                          работников.

--------------------------------------------------------------------

Приобретение НАК          Концентрация    Департамент      июль

"Казатомпром"             финансовых      государственного 1998 г.

складских запасов         средств         имущества и

урановой и бериллиевой    для развития    приватизации

продукции "УМЗ"           атомной         Министерства

                          промышленности  финансов

--------------------------------------------------------------------

     Южно-Казахстанский регион

Привлечение кредитов для    Укрепление    НАК              август

увеличения добычи урана     экспортного   "Казатомпром"    1998 г.

в Степном РУ (до 800т/год), потенциала

РУ N 6 (до 650 т/год),      Республики

Центральном РУ (до 600 т/   Казахстан

год)

--------------------------------------------------------------------

Выдача лицензии НАК         Укрепление    Государственный  сентябрь

"Казатомпром" на добычу     экспортного   комитет по       1998 г.

урана на месторождениях     потенциала    инвестициям,

Ирколь (Кызылординская      Республики    НАК

область) и Заречное         Казахстан     "Казатомпром"

(Южно-Казахстанская область)

--------------------------------------------------------------------

Переоформить лицензии с НАК  Укрепление   Государственный  август

"Казатомпром" на СПК "Инкай" экспортного  комитет по       1998 г.

и СП "Катко", с последующим  потенциала   инвестициям,

заключением контрактов на    Республики   НАК

разведку и добычу урана в    Казахстан    "Казатомпром"

пределах месторождений

Инкай и Моинкум в Южно-

Казахстанской области

--------------------------------------------------------------------

Северо-Казахстанский регион

Приобретение НАК             Финансовое   Агентство по     июль

"Казатомпром" в              оздоровление реорганизации    1998 г.

установленном порядке        предприятий  и ликвидации

имущественного комплекса                  предприятий

АО "Целинный горно-                       Министерства

химический комбинат" и                    финансов,

АО "Казахалтын"                           НАК "Казатомпром"

--------------------------------------------------------------------

Выдача лицензии НАК        Оздоровление   Государственный  сентябрь

"Казатомпром"              и стабилизация комитет по       1998 г.

на недропользование, на    экономики АООТ инвестициям,

месторождения в            "ЦГХК",        НАК "Казатомпром"

Северо-Казахстанской и     укрепление

Акмолинской областях:      экспортного

Семизбай (уран,            потенциала

добычная), Узбой и         Республики

Степок (золото,            Казахстан

разведочно-добычные),

Дубравское (апатиты,

разведочно-добычная)

--------------------------------------------------------------------

Переоформить лицензии на   Оздоровление   Государственный  1998-

добычу по месторождениям   и стабилизация комитет по       2000 гг.

золота Бестюбе, Аксу,      экономики АООТ инвестициям,

Кварцитовые горки с АО     "ЦГХК",        НАК "Казатомпром"

"Казахалтын" на НАК        укрепление

"Казатомпром" и довести    экспортного

на них добычу золота до    потенциала

3,0 т/год                  Республики

                           Казахстан

--------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан