

**О реализации мероприятий по защите области от весеннего паводка 2002 года**

Постановление Атырауского областного акимата от 20 марта 2002 года N 131. Зарегистрировано управлением юстиции Атырауской области 15 апреля 2002 года за N 915.

      В целях решения проблем, связанных с защитой населенных пунктов,
хозяйственных объектов, коммуникаций, земельных угодий, автомобильных и
железных дорог, руководствуясь ст. 27 Закона Республики Казахстан
 Z010148\_

"О местном государственном управлении в Республике Казахстан" акимат
области постановляет:

      1. Для руководства и координации действий по противопаводковым
работам на водоемах области утвердить состав областного противопаводкого
штаба (приложение N 1).

      2. Акимам городов и районов, руководителям предприятий и организаций
области создать соответствующие штабы для проведения противопаводковых
работ на 2002 год.

      3. Утвердить мероприятия по противопаводковым работам на водоемах
области (приложение N 2).

      4. Акимам городов и районов, руководителям предприятий и организаций,
Урало-Каспийскому бассейновому водохозяйственному объединению,
республиканскому государственному предприятию "Атырауводхоз", управлению
по чрезвычайным ситуациям области, областному управлению автомобильных
дорог:

      1) проанализировав паводки прошлых лет уточнить населенные пункты,
попадающие в зону затопления, автомобильные и железные дороги,
подверженные разрушению и размыву, участки местности, линии связи и
элетропередач, подверженные затоплениям паводковыми и нагонными водами,
состояние дамб, водопропускных сооружений, места и маршруты эвакуации,
наличие и состояние плавсредств;

      2) привлечь все необходимые силы и средства для проведения
противопаводковых работ. Определить предприятия и организации,
привлекаемые к экстренным аварийно-спасательным работам и ликвидации
последствий стихийных бедствий (приложение N 3);

      3) провести обучение населения по подготовке к действиям в условиях
наводнений, отработать взаимодействия служб применительно к конкретным
условиям;

      4) о проводимой работе и оперативной обстановке ежедневно докладывать
в областной противопаводковый штаб.

      5. Дочернему государственному предприятию "Атырауский центр
гидрометеорологии" республиканского государственного предприятия
"Казгидромет" (Кенжегалиев Г.) обеспечить бесперебойную работу
гидрометеорологических постов и своевременное представление прогнозов по
паводку.

      6. Атыраускому филиалу республиканского государственного предприятия
"Казахавтодор" (Туганбаев Б.), КГП "Облыс жолдары" (Салимбаев Е.),
Атыраускому отделению перевозок республиканского государственного
предприятия "Казахстантемиржолы" (Изгулов Ж.) подготовить искусственные
водопропускные сооружения, железнодорожные и автодорожные мостовые
переходы для безаварийного пропуска паводковых вод.

      7. Управлению внутренних дел области (Хайдар Х.), управлению
транспортного контроля (Курмангалиев Е.Г.) на период противопаводковых
работ обеспечить беспрепятственный проезд инженерной техники,
задействованной на противопаводковых работах.

      8. Открытому акционерному обществу "Атыраужарык" (Рахманову А.)
обеспечить бесперебойное электроснабжение населенных пунктов и
хозяйственных объектов в период весеннего паводка.

      9. Областной дирекции телекоммуникаций (Ибрашев А.) обеспечить
надежными средствами связи населенные пункты области, подверженные
весеннему паводку.

      10. Областному финансовому управлению (Ажгалиева А.) предусмотреть
выделение финансовых средств на противопаводковые мероприятия из
резервного фонда местных исполнительных органов согласно приложению N 4.

      11. Администратором программы назначить Департамент коммунальной
собственности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, произвести
экспертизу смет и представить расчеты для финансирования в установленный
порядке.

      12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя акима области Ищанова К. К.

      Аким области

 Приложение N 1

 к постановлению акимата области
 N 131 от 20 марта 2002 года

                             Состав

            Областного штаба по руководству и координации

                действий по противопаводковым работам

1. Ищанов Кайрат Кыдырбаевич - заместитель акима области, начальник штаба;

2. Джумагалиев Гибадулла Галиаскерович - начальник управления по

                    чрезвычайным ситуациям Атырауской области - заместитель

                    начальника штаба;

3. Бисенов Аскар Зинешович - аким Жылыойского района;

4. Бекмухамбетов Айбол Ануарович - генеральный директор ОАО "Международный

                            аэропорт Атырау";

5. Елеубаев Узаккали Биялаевич - аким Махамбетского района;

6. Изгулов Жарас Токенович - начальник Атырауского отделения перевозок

                            республиканского государственного предприятия

                            "Казахстантемиржолы";

7. Кенжегалиев Гизат - начальник дочернего государственного предприятия

                        Атырауский центр гидрометеорологии "Казгидромет";

8. Конас Наситкали Жоланович - директор республиканского

                        государственного предприятия "Атырауводхоз";

9. Кенжетаев Орынтай - аким Индерского района;

10. Куанов Бисен Отарович - начальник Урало-Каспийского бассейнового

                        водохозяйственного объединения;

11. Наутиев Алибек Ибатуллаевич - аким Кзылкогинского района;

12. Сисатов Рыскали Габдыгаппарович - аким Курмангазинского района;

13. Оспанов Валерий Мукашевич - директор Департамента коммунальной

          собственности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

14. Туганбаев Бахыт Сейсембаевич - директор Атырауского филиала

          республиканского государственного предприятия "Казахавтодор";

15. Турганов Дуйсенбай Нурбаевич - аким города Атырау.

 Приложение N 2

 к постановлению акимата области
 N 131 от 20 марта 2002 года

                                Мероприятия

                  по противопаводковым работам на 2002 год

--------------------------------------------------------------------------
N Наименование Срок Исполнители
--------------------------------------------------------------------------
 1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------
1. Создание городских и районных до 1 апреля Акимы города
противопаводковых штабов с разработкой и районов
планов мероприятий.
2. В результате анализа паводков прошлых лет До 1 апреля Акимы всех
предусмотреть реализацию эффективного комплекса уровней,
инженерно-технических мероприятий по: областное
1) обеспечению безопасности населения и управление
хозяйствующих субъектов от весенних паводков по чрезвычайным
и наводнений; ситуациям.
2) при угрозе возникновения подтопления
своевременному выявлению пониженных участков
рельефа, концентрации там техники для отвода
скопившейся воды;
3) созданию запасов инертных материалов,
организации постов наблюдений и при необходимости,
заблаговременному отселению людей.
3. Ежедневное представление информации о В период Дочернее
паводковой ситуации по области. паводка государственное
 предприятие Атырауский
 центр гидрометеорологии
 республиканского
 государственного предприятия
 "Казгидромет", Урало-
 Каспийское бассейновое
 водохозяйственное управление
4. Облет вертолетом бассейнов рек Урал,
Кигач, Шароновка, Эмба, Уил, Сагиз с целью
контроля за противопаводковой ситуацией. По обстановке Областной штаб
5. Очистка от наносов всех мостовых переездов, до 1 Атырауский филиал
водопропускных сооружений с предусмотрением апреля республиканского
аварийных водосборов и объездных дорог. государственного
 предприятия
 "Казахавтодор",
 коммунальное
 государственное
 предприятие
 "Облыс жолдары"
6. Возобновление работы гидропостов в пос. До 1 Дочернее
Ганюшкино (р.Шароновка) и Акмечет, (р.Эмба). апреля государственное
 предприятие Атырауский
 центр гидрометеорологии
 "Казгидромет"
7. Проведение необходимых работ по До 10 Акимы всех уровней
укреплению защитных дамб населенных пунктов. апреля
8. Обследование состояния паводкоопасных До 1 Атырауское
переходов через реку Урал, очистка апреля нефтепроводное
водопропускных труб; снятие временных управление закрытого
переездов, инженерных коммуникаций, акционерного общества
препятствующих прохождению паводковой "Казтрансойл",
воды. Управление магистральных
 газопроводов "Атырау"
 ЗАО "Интергаз Центральная Азия",
 Атырауской отделение перевозок
 республиканского государственного
 предприятия "Казахстантемиржолы"
9. Подготовка Ералиевского гидроузла в До 1 Республиканское
Кзылкогинском районе к приему паводковых апреля государственное
вод предприятие "Атырауводхоз"
10. Рациональное использование водных в период Департамент сельского
ресурсов для залива лиманов и сенокосных паводка и рыбного хозяйства,
угодий. акимы районов
11. Подготовка теплоходов, брандвахт, В период АО "Атырауозенпорты",
насосных станций, паромов и других паводка. управление транспортного
плавучих средств на реках для контроля, владельцы
использования в период паводка. теплоходов, насосных
 станций, паромов, брандвахт
12. В целях предотвращения затопления В период Областной штаб, акимы
населенных пунктов рассмотреть паводка городов и районов,
возможность беспрепятственного республиканское
прохождения паводковой воды через государственное
естественные русла и каналы. предприятие "Атырауводхоз"
13. Осуществление постоянного контроля Регулярно Облсанэпидстанция,
анализа качества воды в основных областное управление
водоемах области. охраны окружающей среды.
14. Обеспечение медикаментами фельдшерско- До 1 Областной
акушерских пунктов населенных пунктов, апреля департамент
подверженных подтоплениям и затоплениям. здравоохранения
15. В целях исключения возникновения До 15 Акимы всех уровней,
опасных инфекционных заболеваний апреля областной департамент
провести работы по защите и созданию здравоохранения,
защитных сооружений в зоне облсанэпидстанция,
затопления и подтопления кладбищ. противочумная станция

 Приложение N 3

 к постановлению акимата области
 №N 131 от 20 марта 2002 года
 Перечень

            Предприятий и организаций закрепленных за населенными

 пунктами на период прохождения паводковых вод
--------------------------------------------------------------------------
Для оказания помощи районам при защите в период паводка Областной
населенных пунктов от паводка закрепить противопаводковый
следующие предприятия и организации: штаб,
- Атырауское нефтепроводного управления Руководители
ЗАО "Казтрансойл" - с.Память Ильича предприятий и
- ОАО "УС-99" - с.Алмалы организаций
- Управление магистральных газопроводов
"Атырау" ЗАО "Интергаз Центральная Азия"
- с.Редуть
- ОАО "АНПЗ" - с.Чкалово
- ОАО "Казахойл-Эмба" - с.Сартогай
- с.Махамбет
- АО "Тенгизнефтестрой" - с.Алга
- АО "Алматыинжстрой" - с.Сарайчик
Закрепление за наиболее опасными участками
г.Атырау и сельских округов, входящих в
состав города, согласно решения городского
(г.Атырау) противопаводкового штаба

 Приложение N№4

 к постановлению акимата области №
 N 131 от 20 марта 2002 года

 №
 Необходимые средства

 на проведение противопаводковых мероприятий 2002 года
--------------------------------------------------------------------------
№N Наименование Средства (млн. тенге)
--------------------------------------------------------------------------
1. Город Атырау (на противопаводковые работы) 25,0
2. Жылыойский район (на противопаводковые работы) 6,8
3. Махамбетский район (на противопаводковые работы) 5,4
4. Индерский район (на противопаводковые работы) 1,3
5. КГП "Облыс жолдары" (на обеспечение бесперебойного
 проезда по дорогам в период прохождения паводка) 10,0
6. ДГП Атырауский центр гидрометеорологии РГП
 "Казгидромет" (для бесперебойной работы гидропостов) 1,18
7. Облет территории населенных пунктов, подверженных
 паводку. 2,8
 Итого необходимых средств составляет: 52,48

(Специалист: Ержанова К.С.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан