

**Об утверждении Правил составления и предоставления отчета по оценке эффективности бюджетных инвестиций, а также сроков и форм предоставления информации, предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций**

***Утративший силу***

Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года N 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 января 2005 года N 3361. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 22 мая 2009 года N 115

      Сноска. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 22.05.2009 N 115 .

     В соответствии с пунктом 2 статьи 154 и пунктом 9 статьи 155 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, **ПРИКАЗЫВАЮ** :

     1. Утвердить прилагаемые Правила составления и предоставления отчета по оценке эффективности бюджетных инвестиций, а также сроки и формы предоставления информации, предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций.

     2. Департаменту стратегического планирования и инвестиционной политики (Сагиндыков М.К.) и Юридическому управлению (Айтенов М.Д.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

     3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Исаева Б.А.

     4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и вводится в действие с 1-го января 2005 года.

*Министр*

Утверждены

приказом Министра экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 15 декабря 2004 года N 165

**Правила**
**составления и предоставления отчета по оценке эффективности**
**бюджетных инвестиций**

     1. Настоящие Правила составления и предоставления отчета по оценке эффективности бюджетных инвестиций (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 9 статьи 155 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и определяют порядок составления и предоставления отчета по оценке эффективности бюджетных инвестиций.

     2. Целями составления и предоставления отчета по оценке эффективности являются совершенствование процесса планирования бюджетных инвестиций и выработка рекомендаций по формированию и осуществлению государственной инвестиционной политики.

     3. Настоящие Правила являются обязательными для применения центральным и местными уполномоченными органами по экономическому планированию.

     4. Составление отчета по оценке эффективности осуществляется поэтапно и включает:

     1) отражение запланированных данных технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта (программы) или финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, осуществленных посредством участия в формировании и увеличении уставного капитала юридических лиц по маркетинговому, технико-технологическому, финансовому, экономическому и социальному разделам, паспорта бюджетной программы;

     2) сравнение достигнутых результатов (фактических данных) с запланированными;

     3) указание источников и методов сбора, а также использование методов обработки и анализа информации для оценки эффективности бюджетных инвестиций.

     Информация, предоставляемая в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций, является источником для составления отчета по проведению оценки эффективности бюджетных инвестиций.

     Оценка эффективности бюджетных инвестиций проводится на основе следующего метода обработки и анализа информации.

     При оценке результатов, являющихся прямыми материальными или нематериальными последствиями, достигнутыми в ходе реализации проекта (программы):

     устанавливается степень соответствия следующих фактических параметров запланированным на стадии подготовки проекта (программы): объемов работ в натуральном выражении, сроков реализации, финансовых затрат, проектной мощности;

     устанавливается степень соответствия показателей требованиям стандартов и иным требованиям, сформулированным на стадии планирования;

     устанавливается степень подтверждения предпосылок, принятых на стадии планирования (исходных данных), а также ожидаемых текущих затрат и источников их финансирования;

     анализируются препятствия, возникшие в ходе реализации проекта (программы), и меры их устранения и оцениваются действия сторон - участников реализации;

     делается вывод об эффективности достижения запланированных показателей.

     При оценке следствий, являющихся изменениями, вызванными в окружающей обстановке результатами завершенного проекта (программы) или его компонентов:

     устанавливается степень достижения поставленных целей проекта (программы);

     устанавливается соотношение вкладов внутренних (относящихся к проекту) и внешних факторов в достижение целей;

     анализируются фактические сведения о текущих затратах и степень подтверждения предпосылок, сделанных на стадии планирования (исходных данных);

     делается вывод об эффективности достижения запланированных целей проекта (программы).

     При оценке влияния, являющегося воздействием завершенного проекта (программы) на социально-экономическую ситуацию:

     устанавливается соотношение вклада проекта в числе других проектов (программ) в достижение запланированных целей отраслевых и региональных стратегий;

     вырабатываются рекомендации по корректировке приоритетов государственных инвестиций в отрасли или регионе;

     анализируются фактические сведения о текущих затратах и степень подтверждения предпосылок, созданных на стадии планирования (исходных данных);

     делается вывод об эффективности вклада проекта (программы) в достижение запланированных целей отраслевых и региональных стратегий;

     4) результаты оценки эффективности бюджетных инвестиций;

     5) рекомендации по формированию и осуществлению государственной инвестиционной политики.

     5. При выполнении всех видов оценки формулируются рекомендации по улучшению подготовки и реализации новых и действующих проектов (программ) в рамках разработки среднесрочного плана социально-экономического развития.

     6. Отчеты по оценке эффективности бюджетных инвестиций представляются в сроки, указанные в статье 155 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

Утверждены

приказом Министра экономики и

бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 15 декабря 2004 года N 165

 **Cроки и формы предоставления информации,**
**предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга**
**реализации бюджетных инвестиций**

     1. Настоящие Сроки и формы предоставления информации, предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций (далее - Сроки и Формы), разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и определяют требования к предоставлению информации, предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций.

     2. Целью осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций является повышение эффективности использования бюджетных инвестиций.

     3. Настоящие Сроки и формы являются обязательными для применения администраторами бюджетных инвестиционных проектов (программ), центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию, а также центральным и местными уполномоченными органами по экономическому планированию.

     4. Осуществление мониторинга реализации бюджетных инвестиций предусматривает предоставление администраторами бюджетных инвестиционных проектов (программ) в центральный и местный уполномоченные органы по бюджетному планированию следующей информации:

     плана-графика подготовки и реализации бюджетного инвестиционного проекта (далее - проекта (программы), включенного в перечень приоритетных (республиканских или местных) бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - План-график);

     отчета о выполнении работ в натуральном выражении по проекту (программе), включенному в перечень приоритетных (республиканских или местных) бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - Отчет о выполнении работ);

     пояснительной записки к Отчету о выполнении работ.

     5. План-график является документом, определяющим отчетные показатели по каждому проекту (программе) и оформляется согласно Приложению 1. План-график содержит утвержденные в установленном порядке плановые объемы выполнения и финансирования по всему проекту (программе), по его компонентам и по мероприятиям (видам работ) для каждого компонента. При этом объемы выполнения и финансирования на планируемый год согласуются с соответствующей бюджетной программой и имеют поквартальную разбивку. В Плане-графике отражаются также фактические объемы на период до начала планируемого года и прогнозные объемы на второй год после планируемого и на последующие годы.

     6. Плановые объемы выполнения и финансирования мероприятий (видов работ) по компонентам проекта (программы), включенного в перечень приоритетных (республиканских или местных) бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - Перечень), заносятся в таблицу в виде дроби, числителем которой является натуральный показатель в соответствующих единицах измерения, а в знаменателе - сумма финансирования, указанная в национальной валюте в соответствии с Перечнем. Под натуральным показателем понимаются физические величины (длина, объем, масса, количество и т.п.), разработанные документы (проектно-сметная, тендерная документация, отчет, заключение и т.п.) или осуществленные действия (консультация, семинар, командировка, закупки, надзор, утверждение документа и т.п.).

     7. Для проектов (программ), начало реализации которых запланировано на первый или второй годы после планируемого, План-график содержит мероприятия по подготовке проекта (разработка и рассмотрение технико-экономического обоснования или финансово-экономического обоснования, соглашения о займе или гранте и других документов и т.п.), которые осуществляются до начала финансирования. Период реализации таких мероприятий указывается затемнением соответствующих клеток таблицы, без указания натурального показателя и суммы финансирования.

     8. Отчет о выполнении работ содержит информацию о плановых и фактических объемах освоения финансовых средств и выполнения работ в натуральном выражении по проекту (программе), включенному в Перечень, за отчетный квартал и оформляется в соответствии с Приложением 2. При этом плановые показатели Отчета о выполнении работ соответствуют показателям Плана-графика.

     9. Пояснительная записка к Отчету о выполнении работ по проекту (программе), включенному в Перечень, составляется в произвольной форме и должна содержать следующие сведения:

     общие данные о проекте (программе): наименование проекта (программы), место реализации и проектная мощность (ожидаемые результаты), период реализации, сметная стоимость, источники и схемы финансирования, цель и задачи проекта (программы), в том числе в количественном выражении;

     информация о ходе финансирования и освоения выделенных средств, проблемах, возникших при реализации проекта (программы), и путях их разрешения, экономии или причинах перерасхода запланированных средств на реализацию;

     описание действий органов, участвующих в реализации проекта (программы), включая действия администратора проекта (программы);

     для завершенных проектов (программ) (этапов, компонентов) - сведения о достижении поставленных целей и запланированных результатов (проектной мощности), соответствии фактических сроков реализации и объемов финансирования запланированным показателям, уточненные сведения о будущих текущих затратах и источниках их финансирования.

     10. Представление информации осуществляется в соответствии со  статьей 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан в следующие сроки:

     План-график представляется администраторами бюджетных инвестиционных проектов (программ) и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию ежегодно, не позднее 25 января;

     Отчет о выполнении работ и пояснительная записка к нему представляются администраторами бюджетных проектов (программ) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

     сводная информация о ходе реализации бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств местных бюджетов, представляется местным уполномоченным органом по бюджетному планированию раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием;

     сводная информация о ходе реализации бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, представляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию раз в полугодие, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Приложение 1 к Срокам и формам

предоставления информации,

предусматриваемой в рамках

осуществления мониторинга

реализации бюджетных

инвестиций, утвержденных

приказом Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от «15» декабря 2004 года № 165

**План-график**

**подготовки и реализации проекта (программы),**

**включенного в перечень приоритетных**

**(республиканских или местных) бюджетных**

**инвестиционных проектов (программ)**

            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                      наименование проекта (программы)

Администратор бюджетной программы:\_\_\_\_\_\_\_\_   Планируемый год: 200\_\_г.

                              (наименование)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование проекта (программы)  | Единица измерения натурального показателя  |
| Мероприятия (виды работ)  |
| 1  | 2  | 3  |

Продолжение таблицы

|  |
| --- |
| Объем выполнения/финансирования  |
| Всего
по
проекту  | в том числе по годам  |
| до
начала
плани-
руемого
года  | на планируемый год (план)  | прогноз  |
| Все-
го
на
год  | в том числе по кварталам  | на 1-й
год
после планир.  | на 2-й
год
после планир.  | на 3-й
год
после
планир.  |
| I  | II  | III  | IV  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |

Приложение 2 к Срокам и формам

предоставления информации,

предусматриваемой в рамках

осуществления мониторинга

реализации бюджетных

инвестиций, утвержденных

приказом Министра экономики

и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от «15» декабря 2004 года № 165

**Отчет о выполнении работ в натуральном**

**выражении по проекту (программе), включенному**

**в перечень приоритетных (республиканских или местных)**

**бюджетных инвестиционных проектов (программ)**

            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                      наименование проекта (программы)

Администратор бюджетной программы:\_\_\_\_\_\_\_\_  Отчетный период: 200\_\_г.

                             (наименование)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование
проекта
(программы)  | Виды работ
в натуральном
выражении  | Единица
измерения
натурального
показателя  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |

Продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| Объем выполненных работ в натуральном выражении  | Объем освоения за отчетный
квартал, тыс. тенге  |
| с начала года  | в т.ч. за
отчетный квартал  |
| план  | факт  | план  | факт  | план  | факт  | план  | факт  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан