

**О внесении изменения в решение областного маслихата от 27 марта 2003 года N 25/263 "О Региональной программе Мангистауской области "Питьевые воды" на 2003-2010 годы"**

***Утративший силу***

Решение Мангистауского областного маслихата N 4/65 от 31 марта 2004 года. Зарегистрировано Мангистауским областным Департаментом юстиции 9 апреля 2004 года N 1655. Утратило силу решением Мангистауского областного Маслихата от 30 мая 2007 года N 23/380

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
 Закона
 Республики "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в
 решение
 областного маслихата от 27 марта 2003 года N 25/263 "О Региональной программе Мангистауской области "Питьевые воды" на 2003-2010 годы" следующие изменения:

      дополнить главой 6. "План мероприятий по реализации Региональной программы "Питьевые воды" на 2003-2010 годы".

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

      Председатель сессии                Секретарь

                                   областного маслихата

**Главa 6. План мероприятий по реализации Региональной программы "Питьевые воды" на 2003-2010 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Наимен-иенаселеных пунктов, источники водообеспечения и существующая система водоснабжения
 |
Численность населения, чел.
 |
Основные мероприятия
 |
Сроки исполнения (реализации)
 |
Стоимость, тыс.тн
 |
Источник финансирования
 |
Ответственные исполнители
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
7
 |
8
 |
|
**г. Актау с пригородными поселками**
 |
|
1
 |
**г.Актау**

Опреснительные установки РГП "МАЭК"

Трубопроводная сеть по водообеспечению ГКП  "ТВСиВ"
 |
170000
 |
Реконструкция питьевого

водопровода с полной их

заменой

Разработка ПСД на строительство водопровода питьевой и технической воды для 6 и 8 мкр-в

Строительство сетей водоснабжения в 4 мкр.

Строительство сетей водоснабжения в 6 и 8 мкр.
 |
2003

2006

2007

2008

2009

2010

2004

2004

2005
 |
2941

15000

15000

15000

15000

15000

1700

23900

15000
 |
М.б

М.б

М.б

М.б

М.бМ.б

М.б

М.б

М.б
 |
Аким г.А

Аким г.А

Аким г.А

Аким г.А
 |
|

 |

 |

 |
Капремонт водопроводных сетей

Разработка ПСД на капитальный ремонт в проходном канале теплосети и водопровода

технической и питьевой воды в 8 и 12 мкр.

Kапитальный ремонт в проходном канале теплосети и водопровода

технической и питьевой воды в 8 и 12 мкр.

Реконструкция сетей водоотведения
 |
2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2003

2006

2007

2008

2009

2010
 |
5000

21094

22000

23100

152000

152000

152000

152000

152000

4893

50000

50000

50000

50000

50000

50000

29420

34000

34000

34000

34000

34000
 |
М.б

с.пс.п

с.п

с.п

с.п

с.п

с.п

с.п

М.б

-/--/-

-/--/-

-/-

-/-

М.бМ.бМ.бМ.бМ.бМ.б
 |
Аким г.А

ТВСиВ

ТВСиВ

ТВСиВ

ТВСиВ

ТВСиВ

ТВСиВ

ТВСиВ

ТВСиВ

Аким г.А

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
 |
|

 |

 |

 |
Капремонт сетей водоотведения

Разработка ПСД на капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора вдоль улиц 1,12,21

Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора вдоль 1 улицы

Строительство самотечного канализационного коллектора вдоль 4 мкр. до КНС ДУ-400

Разработка ПСД на строительство КОС-2

Разработка ТЭО по капитальному ремонту магистральных сетей тепловодоснабжения верхних микрор-в города

Приобретение специальной техники

Ремонт магистральных трубопроводов питьевой воды участка ЦУВС-2 ЦУВС-3

Ремонт магистральных трубопроводов минерализированной воды участка Куюлус

Капитальный ремонт трубопровода питьевой воды ЦУВС-2 ст.Мангистау

Ремонт ДОУ-6,7,8,9,10,11

Строительство опреснительного завода с проектной мощностью 40000 куб.м/сут.

20000 куб.м/сут.

20000 куб.м/сут.

Разработка ПСД КОС-2 с ПИР
 |
2003

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2004

2005

2006

2005

2006

2006

2004

2003

2003

2004

2003

2004

2005

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2005

2006
 |
4495

11700

6000

6300

6300

42500

42500

42500

42500

42500

5680

25000

25000

29150

29150

38000

3000

18000

3864

6896

15000

19084

12000

4696

5000

97573

108000

97500

1300000

1000000

1500000

30000

200000
 |
М.бс.пс.п

с.п

М.б

с.пс.п

с.п

с.п

c.п

М.б

М.бМ.б

М.б

М.б

М.б

м.б

с.п

с.п

с.п

С.Пс.п

с.п

с.п

с.п

с.п

с.п

с.п

с.п

с.п

с.п

М.Б

М.Б
 |
Аким

ТВСиВ

ТВСиВ

ТВСиВАким

ТВСиВ

ТВСиВ

ТВСиВ

ТВСиВ

-//-

Аким г.А

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

ТВСиВ

ТОО "Казатомпром"

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

ОАО "ММГ"

Аким г.А
 |
|
2
 |
**пос.**

**Мангистау**
 |

 |
Разработка ПСД

Капремонт водопровода ЦУВС-1 ст.мангистау

Замена линии водопровода
 |
2003

2003

2004

2005

2006
 |
1118

2300

31800

10000

20000
 |
м.б

м.б

м.б

-/-
 |
-//-

-//-

-//-

-//-
 |
|
3
 |
**п.Умирзак**
 |

 |
Проектирование канализационной насосной станции в п.Умирзак

Строительство внутрипоселкового водопровода питьевой воды
 |
2003

2005
 |
490

8540
 |
м.б

м.б

-/-
 |
-//-

-//-

-//-
 |
|
4
 |
**с.Баянды**
 |

 |
Капитальный ремонт трубопровода технической воды
 |
2005
 |
9900
 |
м.б
 |
-//-
 |
|
**Итого      6358083**

**из них**

**1этап      4578433**

**в том числе:**

**2003 год   1512993**

**2004 год   1237649**

**2005 год   1827791**

**2этап,2006-2010гг 1779650**
 |
**в т.ч. местный бюджет 11077762**

**из них 1 этап           300626**

**в том числе:**

**2003 год                 45763**

**2004 год                 70973**

**2005 год                183890**

**2 этап, 2006-2010гг     807150**

**средства предприятий   5250307**

**из них 1 этап   4277807**

**в том числе:**

**2003 год        1467231**

**2004 год        1166676**

**2005 год        1643900**

**2 этап,2006-2010гг      972500**
 |

 |
|
**г.Жанаозен с пригородными поселками**
 |
|
5
 |
**г.Жанаозен**

Транспортные сети ГКП "Озен-

инвест" по

водообеспечению, водовод "Астрахань-Мангышлак", место-

рождения "Туесу" и "Саускан"
 |
69700
 |
Участок водовода Туесу-Жанаозен     5 км

                   5 км

                   6 км

Участок водовода Саускан-Жанаозен   4 км

                   4 км

Реконструкция КОС

Капремонт и реконструкция магистральных,

кустовых водопроводных сетей с заменой запорной арматуры и ремонтом водопроводных колодцев (в т.ч. средства бюджета для работы на магистральных трубопроводах)

Капитальный ремонт водоводов и водопроводных колодцев

Реконструкция пункта водораздачи на ст.Узень

для водообеспечения жителей мкр."Астана" 1, 2

и "Арай" 1, 2

Строительство пункта водораздачи для обеспечения жителей мкр."Рахат"

Приобретение и установка измерительных приборов учета для жилого сектора города (249 домов) и поселков Тенге, Кызылсай, насосной станции 3, а также магистральных сетей, всего 302

Строительство магистральных и кустовых водопроводных сетей в поселках Тенге и Кызылсай

Ввод в эксплуатацию РВС

мощностью 1000 куб.м п.Кызылсай

Ввод в эксплуатацию РВС

Центральной горбольницы

мощностью 1000 куб.м для бесперебойного обеспечения питьевой водой больничного городка

Строительного хлораторной станции со складом для хранения химреагентов на водоочистных сооружениях типа МУД (фирма "Дегремон") г.Жанаозен

Ремонт участка водовода

протяженностью 48 км "Жанаозен-Кендирли"
 |

2003

2004

2005

2003

2005

2003

2004

2003

2003

2005

2005

2005

2005

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2003

2003

2005

2006

2003
 |

54000

18132

66000

25700

28000

64000

48000

6000

8811

13000

15000

1800

2500

2000

3000

4000

160000

160000

160000

160000

160000

1500

1500

25000

26000

36168
 |

с.п

с.п

с.п

-/-

м.б

м.б

м.б

с.п

м.б

с.п

с.п

с.п

с.п

с.п

с.п

м.б

м.б

м.б

м.б

м.б

с.п

м.б

м.б

м.б

с.п
 |

ОМГ

ОМГ

ОМГ

-//-

Аким г.Ж

Аким г.Ж

Озенинвест

Аким г.Ж

Озенинвест

Озенинвест

-//-

-//-

-//-

-//-

Аким г.Ж

Озенинвест

Аким г.Ж

Аким г.Ж

ОМГ
 |
|
**Итого      1254111**

**из них**

**1 этап      424111**

**в том числе:**

**2003 год    199679**

**2004 год     69132**

**2005 год    155300**

**2этап,2006-2010гг  830000**
 |
**в т.ч. местный бюджет   983500**

**из них 1 этап           157500**

**в том числе:**

**2003 год                 71500**

**2004 год                 48000**

**2005 год                 38000**

**2 этап, 2006-2010гг     826000**

**средства предприятий    270611**

**из них 1 этап    266611**

**в том числе:**

**2003 год         128179**

**2004 год          21132**

**2005 год         117300**

**2 этап,2006-2010гг        4000**
 |

 |
|
**Бейнеуский район**
 |
|
6
 |
**с.Бейнеу**

Водовод "Астрахань-Мангистау"/волжская вода/

внутрипоселковый водопровод 17.3 км;

резурвуар емкостью 600 куб.м - 2шт.

Водонасосная станция
 |
14881
 |
Водоочистительная система

Разработка ПСД реконструкции КОС

Строительство КОС

Строительство резервуара емкостью 250 куб.м
 |
2003

2004

2005

2006

2005
 |
40500

10000

100000

100000

5000
 |
м.б

м.б

р.б

р.б

с.п
 |
Аким р-на

Аким р-на

-//-

ТОО "Казтуркмунай"
 |
|
7
 |

 |

 |
Строительство внутрипоселкового водопровода 17,3 км
 |
2007
 |
34600
 |
с.п
 |
"Казтуркмунай"
 |
|
8
 |
**с.Боранкул**
Водовод "Астрахань-Мангистау"/волжская вода/

внутрипоселковый водопровод 9.1 км;

резурвуар емкостью 250 куб.м - 2шт.

Водонасосная станция
 |
7000
 |
Водоочистительная система

Строительство 2-х резервуаров емкостью 100 куб.м

Строительство внутрипоселкового водопровода 11,1 км
 |
2005

2005

2008
 |
25800

5000

22200
 |
с.п

м.б

м.б
 |
Аско

групп

Аким р-на

Аким р-на
 |
|
9
 |
**с.Жангельдино**
Водо-

вод "Астра-

хань-Мангистау"/волжская вода/ внутрипоселковый водопровод

5.5  км;

резурвуар
 |
1185
 |
Водоочистительная система
 |
2005

2007

2004
 |
15000

5000

1800
 |
м.б

м.б

м.б
 |
Аким р-на

-//-

-//-
 |
|
10
 |
**с.Акжигит**
Местный подземный источник
 |
2537
 |
Водоочистительная система
 |
2005
 |
12000
 |
м.б
 |
 -//-
 |
|
11
 |
**сСынгырлау**
Местный подземный источник
 |
901
 |
Водоопреснительная система
 |
2003
 |
8000
 |
м.б
 |
 -//-
 |
|
12
 |
**с.Есет**

Водовод "Астрахань-Мангистау"/волжская вода/

внутрипоселковый водопровод-

не действ.;

2резурвуара емкостью 60 куб.м

Водонасосная станция
 |
842
 |
Водоочистительная система
 |
2006
 |
10000
 |
м.б
 |
 -//-
 |
|
13
 |
**с.Толеп**

Водовод "Астрахань-Мангистау"/волжская вода/

внутрипоселковый водопровод-

не действ.;

2резурвуара емкостью 250 куб.м
 |
848
 |
Водоочистительная система
 |
2006
 |
10000
 |
м.б
 |
 -//-
 |
|
14
 |
**с.Турыш**
Местный подземный источник
 |
614
 |
Бурение скважин и установка водо-

опреснительной ситемы

Строительство резервуара емкостью 50 куб.м
 |
2003

2006
 |
8000

2500
 |
м.б

м.б
 |
 -//-

 -//-
 |
|
15
 |
**с.Ногайты**
Местный подземный источник
 |
236
 |
Бурение скважин и установка водо-

опреснительной ситемы
 |
2003
 |
8000
 |
м.б
 |
 -//-
 |
|
16
 |
**Кызыласкер**

Местный подземный источник
 |
424
 |
Реконструкцияводовода "Карагайлы-Кызыласкер" Водоочистительная система
 |
2004

2008
 |
1700

6000
 |
м.б

м.б
 |
 -//-

 -//-
 |
|
**Итого       431100**

**из них**

**1этап       240800**

**в том числе:**

**2003 год     64500**

**2004 год     13500**

**2005 год    162800**

**2этап,2006-2010гг  190300**
 |
**в т.ч. местный бюджет   165700**

**из них 1 этап           110000**

**в том числе:**

**2003 год                 64500**

**2004 год                 13500**

**2005 год                 32000**

**2 этап, 2006-2010гг      55700**

**республиканский бюджет  200000**

**из них 1 этап       -**

**в том числе:**

**2003 год            -**

**2004 год            -**

**2005 год         100000**

**2 этап,2006-2010гг      100000**

**средства предприятий     65400**

**из них 1 этап     30800**

**в том числе:**

**2003 год            -**

**2004 год            -**

**2005 год          30800**

**2 этап,2006-2010гг       34600**
 |

 |
|
**Каракиянский район**
 |
|
17
 |
**c.Курык**

Водовод "Актау-Курык"47 км

внутрипоселковый водопровод,10,4 км-изношен
 |
 6205
 |
Водоочистительная система

Строительство внутрипоселкового вдопровода
 |
2003

2006
 |
 35900

 20800
 |
м.б

м.б
 |
Аким

р-на

Аким

р-на
 |
|
18
 |
**ж/д ст.**

**Ералиево**

Привозная вода ж/д цистернами
 |
 350
 |
Бурение скважин

Водоочистительная система
 |
2005

2005
 |
  4000

  11500
 |
м.б

м.б
 |
Аким

р-на

-//-
 |
|
19
 |
**п.Жетыбай**

Водовод "Астрахань-Мангистау" /волжская вода/

Водоочист-е сооружение
 |
 9207
 |
Разработка ПСД на строительство "Мунайшы-Жетыбай"

Строительство водовода "Мунайшы-Жетыбай",9.5км

Строительство внутприпоселкового водопровода
 |
2003

2005

2006

2007
 |
 1700

 44062

 44092

 23800
 |
м.б

м.бм.б

м.б
 |
 -//-

 -//-

 -//-

 -//-
 |
|
20
 |
**п.Мунайшы**
 и ж/д ст.Жетыбай

Водовод "Астрахань-Мангистау" /волжская вода/

Внутрипоселковый водо-

провод5,7км
 |
 3150
 |
Бурениескважины и установка водоочистительной

системы

Разработка ПСД на капремонт водовода "Мунайшы-ж/д ст.Жетыбай

Капремонт водовода "Мунайшы-ж/д ст.Жетыбай
 |
 2003

2003

2004
 |
        11500

  400

  1750
 |
  м.б

м.б

м.б
 |

 -//-

 -//-

 -//-
 |
|
21
 |
**с.Сенек**

Месторождение "Туесу"-

1,2 км

Внутрипоселковый водо-

провод не действует
 |
 1652
 |
Бурение скважин

Водоопреснительная система

Строит-во резервуара емкость 50 куб.м

Строит-во внутрипоселкового водопровода, 7 км
 |
2005

2006

2007

2008
 |
 4000

 22000

  2500

 15000
 |
м.б

м.б

м.б

м.б
 |
 -//-
 |
|
22
 |
**н.п.Аккудук**
 Привозная вода 90 км
 |
 376
 |
Бурение скважин

Водоопреснительная система

Строит-во резервуара емкость 50 куб.м
 |
2004

2004

2005
 |
 6000

 11500

  2500
 |
 -/-
 |
 -//-
 |
|
23
 |
**с.Куланды**
 Водовод "Туйесу-Жанаозен"
 |
 770
 |
Водоочистительная система
 |
2006
 |
 12000
 |
-/-
 |
 -//-
 |
|
24
 |
**с.Бостан**
 Водовод из месторождения"Саускан"
 |
 1594
 |
Водоочистительная система

внутрипоселковый водопровод
 |
2008

2009

2009
 |
9000

9000

8000
 |
-/-
 |
 -//-
 |
|
**Итого       231850**

**из них**

**1этап       109750**

**в том числе:**

**2003 год     49500**

**2004 год     19250**

**2005 год     41000**

**2этап,2006-2010гг   122100**
 |
**в т.ч. местный бюджет   231850**

**из них 1 этап           109750**

**в том числе:**

**2003 год                 49500**

**2004 год                 19250**

**2005 год                 41000**

**2 этап, 2006-2010гг     122100**
 |

 |
|
**Мангистауский район**
 |
|
25
 |
**с.Шепте**

Месторожд-я "Жанажол"

"Каркудук"
 |
10250
 |
Разработка ПСД на строительство водовода "Жанажол-Шетпе", 14,1км

Разведка источников Когез, Шакырган

Строительство внутрипоселкового водопровода, 1 км

Строительство водовода "Жанажол-Шетпе", 14.1км

Разработка ПСД реконструкции КОС
 |
2004

2006

2007

2006

2007

2008

2005

2005
 |
 4200

 7000

 7000

 7333

 7333

 7333

 70000

 70000
 |
м.б

м.б

м.б

м.б

 и

с.п

р.б

с.п
 |
Аким р-на

 -//-

 -//-

Аким р-на

 ЗАО

"КТЖ"Аким

р-на

ЗАО "КТЖ"
 |
|
26
 |
**с.Уштаган**

Водовод "Саускан-Уштаган", 15 км
 |
 1838
 |
Строительство внутрипоселкового водопровода, 10 км
 |
2007
 |
 20000
 |
м.б
 |
Аким р-на
 |
|
27
 |
**н.п.Сазды**

Месторожд-е "Саускан"
 |
 129
 |
Строительство резервуара емкостью 50 куб.м
 |
2008
 |
 2500
 |
м.б
 |
Аким р-на
 |
|
28
 |
**с.Отес**

Водовод "Астрахань-Мангистау" 15км
 |
 1612
 |
Водоочистительная система

Разработка ПСД и реконструкция КОС

Строительство внутрипоселкового водопровода, 5 км
 |
2005

2004

2004

2007
 |
 22000

 5000

 5000

 10000
 |
с.п

с.п

м.б

м.б
 |
ЗАО "КМ"

ЗАО "КТЖ"

Аким

р-на

 -//-
 |
|
29
 |
ж/д разъезд

 N 10

Привозная вода ж/д цистернами
 |
 250
 |
Водоопреснительная система

Капремонт резервуара емкостью 50 куб.м
 |
2005

2005
 |
 6000

 2500
 |
с.п

с.п
 |
ЗАО "КТЖ"

 -//-
 |
|
30
 |
c.Акшимырау

Водовод "Казба-Акшимырау"/волжская вода/

Внутрипос. водопровод
 |
 1300
 |
Разработка ПСД на строительство водовода "Акшимырау-Кызан"

Строительство водовода "Акшимырау-Кызан" 18км с водоопреснительной системой

Строительство внутрипоселкового водопровода, 6 км
 |
2003

2004

2006
 |
 4500

 126550

 12000
 |
м.б

р.б

м.б
 |
Аким

р-на

Аким р-на

Аким р-на
 |
|
31
 |
**с.Кызан**
 |
 2200
 |
|
32
 |
с.Тущикудук

Водовод "Кондикудук-Тущикудук"
 |
 3440
 |
Разработка ПСД на строительство водовода "Астрахань-Мангышлак"- село, 3.5 км

Водоочистительная сист.

Капремонт резервуара емкостью 500 ку.м

Строительство водовода "Астрахань-Мангышлак"- село, 3.5 км
 |
2004

2006

2006

2005
 |
 1320

 22000

 5000

 20000
 |
м.б

м.б

м.б

с.п
 |
Аким р-на

Аким р-на

 ОАО "ММГ"
 |
|
33
 |
**с.Шебир**

Привозная вода из с.Тущикудук
 |
 1400
 |
Приобретение спец-ной

техники

Ремонт водяных скважин

Капремонт резервуара емкостью 200 ку.м

Строительство в/вода Тущибек-Шебир, 13 км
 |
2003

2005

2006

2006
 |
  2300

  2000

  3500

 26000
 |
м.б

м.б

м.б

с.п
 |
 Аким р-на

 -//-

 ОАО

"ММГ"
 |
|
34
 |
**с.Жармыш**

Местный подземный источник, 1.2 км от села
 |
 1920
 |
Разработка ПСД и строительство водовода от источника подземных вод до села, 1.2 км

Строительство внутрипоселкового водопровода, 9 км
 |
2005

2007
 |
  7500

 18000
 |
М.б

М.б
 |
Аким

р-на

 -//-

 |
|
35
 |
**с.Онды**

Местный подземный источник
 |
 1262
 |
Строительство резервуара емкостью  100 куб.м
 |
2006

2007
 |
 2500

 2500
 |
м.б

м.б
 |
Аким р-на
 |
|
36
 |
**н.п.Беки**

Местный подземный источник
 |
 230
 |
Водоопреснительная система
 |
2003
 |
 8389
 |
м.б
 |
Аким

р-на
 |
|
37
 |
нп.Баскудук

Местный подземный источник
 |
  72
 |
Бурение скважин
 |
2006
 |
 2500
 |
м.б
 |
Аким р-на
 |
|
38
 |
с.Жынгылды

Месторожд-е Куйбышевск.
 |
 2153
 |
Капремонт резервуара емкостью 150 куб.м

Строит-во  внутрипоселкового водопровода,9 км
 |
2006

2007
 |
  3000

 18000
 |
м.б

м.б
 |
Аким р-на

 -//-
 |
|
39
 |
ж/д Разъезд 15
 |
  108
 |
Строител-во резервуара емкостью 50 куб.м
 |
2008
 |
  2500

 |
м.б

м.б
 |
 -//-
 |
|
40
 |
н.п.Тущыбек

 |
  244
 |
Строител-во резервуара емкостью 50 куб.м
 |
2006

2007
 |
  1250

  1250
 |
м.б

м.б
 |
 -//-
 |
|
41
 |
**н.п.Шайыр**

Местный подземный источник
 |
 1647
 |
Строител-во резервуара емкостью 50 куб.м

Строит-во  внутрипоселкового водопровода,9км
 |
2007

2007

 |
 10000

 6000
 |
м.б

м.б
 |
 -//-

 -//-

 |
|
42
 |
**с.Тиген**

Привозная вода,50км
 |
  274
 |
Водоопреснительная система
 |
2003
 |
 11260
 |
м.б
 |
 -//-

 |
|
**Итого       513019**

**из них**

**1этап       308519**

**в том числе:**

**2003 год     26449**

**2004 год    142070**

**2005 год    140000**

**2этап,2006-2010гг  204500**
 |
**в т.ч. местный бюджет   200969**

**из них 1 этап            66469**

**в том числе:**

**2003 год                 26449**

**2004 год                 10520**

**2005 год                 29500**

**2 этап, 2006-2010гг     163500**

**республиканский бюджет  196550**

**из них 1 этап    196550**

**в том числе:**

**2003 год            -**

**2004 год         126550**

**2005 год          70000**

**2 этап,2006-2010гг         -**

**средства предприятий    115500**

**из них 1 этап     45500**

**в том числе:**

**2003 год            -**

**2004 год           5000**

**2005 год          40500**

**2 этап,2006-2010гг       70000**
 |

 |
|
**Тупкараганский район**
 |
|
43
 |
**г.Форт-Шевченко**

Месторождение "Кетик":

водовод "Кетик-Ф-Ш"6,5км,5скв.

Внутрипоселковый водопровод,22 км - не действует
 |
3821
 |
Разработка ПСД на разработку месторождения "Кетик", на строитель-

ство водовода "Кетик-

Форт-Шевченко-Баутино" и внутприпоселкового водопровода с учетом КОС

Строительство водовода "Кетик-Форт-Шевченко"

Обустройство  месторождения "Кетик", строительство водовода

"Кетик-Форт-Шевченко-Баутино" и внутприпоселковых водопроводов с КОС
 |

2004

2004

2005

2006
 |

28000

15000

140000

 30000

140000

30000
 |

с.п

р.б

с.п

р.б

с.п

р.б
 |

АДЖИП

 ККО

Аким

р-на

АДЖИП

Аким

р-на

АДЖИП

Аким

 р-на
 |
|
44
 |
**с.Акшукур**

Местный подземный источник и привозная вода
 |
 5100
 |
Прокладка водопроводной

сети "Аэропорт-Акшукур"

Строительство 2-х резервуаров по 250 куб.м

Строительство внутрипоселкового водопровода 56 км
 |
2003

2005

2007
 |
4700

12500

10000
 |
м.б

м.б

м.б
 |
Аким р-на

 -//-

 -//-
 |
|
45
 |
**Кызылозен**

Местный подземный источник и привозная вода из с.Ханга
 |
 1200
 |
Водоопреснительная система

Строительство резервуара на 100 куб.м
 |
2003

2004
 |
11500

2500
 |
м.б

м.б
 |
 -//-

 -//-
 |
|
46
 |
**нп.Темьман**

Местный подземный источник и привозная вода
 |
  423
 |
Разработка ПСД и строительство  водовода "Акшукур-Тельман"
 |
2005
 |
 15000
 |
м.б
 |
 -//-
 |
|
47
 |
**с.Таучик**

Месторождение "Торорпа"
 |
 2127
 |
Водоопреснительная система

Капремонт резервуара

Строительство внутрипоселкового водопровода 5 км
 |
2004

2004

2008
 |
 15000

  4500

 10000
 |
м.б

м.б

м.б
 |
Аким р-на

Аким р-на

Аким р-на
 |
|
**Итого       468700**

**из них**

**1этап       278700**

**в том числе:**

**2003 год     16200**

**2004 год     65000**

**2005 год    197500**

**2этап,2006-2010гг  190000**
 |
**в т.ч. местный бюджет    85700**

**из них 1 этап            65700**

**в том числе:**

**2003 год                 16200**

**2004 год                 22000**

**2005 год                 27500**

**2 этап, 2006-2010гг      20000**

**республиканский бюджет   75000**

**из них 1 этап     45000**

**в том числе:**

**2003 год            -**

**2004 год          15000**

**2005 год          30000**

**2 этап,2006-2010гг       30000**

**средства предприятий    308000**

**из них 1 этап    168000**

**в том числе:**

**2003 год            -**

**2004 год          28000**

**2005 год         140000**

**2 этап,2006-2010гг      140000**
 |

 |

      Принятые сокращения:

ПСД            - проектно-сметная документация

КОС            - комплекс очистных сооружений

ТЭО            - технико-экономическое обоснование

ЦУВС           - центральный узел водоснабжения

КНС            - канализационно-насосная станция

ДУ             - диаметр условный

ДОУ            - дистилляционная опреснительная установка

ПИР            - проектно-изыскательские работы

РВС            - резервуар вертикальный стальной

м.б.           - местный бюджет

р.б.           - республиканский бюджет

с.п.           - средства предприятий

Аким г.А       - аким г.Актау

Аким г.Ж       - аким г.Жанаозен

ОМГ            - открытое акционерное общество "Озенмунайгаз"

ЗАО "КТЖ"      - закрытое акционерное общество "Казахстантемиржолы"

ЗАО "КМ"       - закрытое акционерное общество "Каракудукмунай"

ОАО "ММГ"      - открытое акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан