

**О региональной программе развития жилищного строительства и стройиндустрии в области на 2005-2007 годы**

***Утративший силу***

Решение маслихата Павлодарской области от 30 июня 2004 года N 45/6. Зарегистрировано департаментом юстиции Павлодарской области 30 июня 2004 года за N 2633. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
 Закона
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан",
 Посланием
 Президента страны народу Казахстана от 19 марта 2004 года, областной маслихат РЕШИЛ
**:**

     1. Утвердить прилагаемую региональную программу развития жилищного строительства и стройиндустрии в области на 2005-2007 годы (далее Программа).

     2. Департаменту финансов области ежегодно обеспечивать своевременное финансирование Программы.

     3. Департаменту архитектуры и градостроительства области ежегодно к 20 января представлять в постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету информацию о ходе реализации Программы.

     4. Контроль за реализацией Программы возложить на постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету.

*Председатель сессии Н.Шабрат*

*Секретарь областного маслихата Р.Гафуров*

Приложение

к решению Павлодарского

областного маслихата

от 30 июня 2004 года N 45/6

"О региональной программе

развития жилищного строительства

и стройиндустрии в области

на 2005-2007 годы"

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**развития жилищного строительства и стройиндустрии**

**в области на 2005-2007 годы**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
|
**Наименование**
 |
Региональная программа развития жилищного строительства и стройиндустрии в области на 2005-2007 годы
 |
|
**Основание для разработки**
 |
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", Послание Президента народу Казахстана на 2005 год от 19 марта 2004 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!", поручение Премьер - министра Республики Казахстан от 16 марта 2004 года N 11-7/007-81
 |
|
**Основные**

**разработчики**
 |
Департаменты архитектуры и градостроительства; индустрии и торговли области
 |
|
**Цель**
 |
Обеспечение доступности жилья для более широких слоев населения области, развитие строительной индустрии региона
 |
|
**Сроки**

**реализации**
 |
2005 - 2007 годы,подготовительный период - 2004 год
 |
|
**Источники, объемы финансирования**
 |
Республиканский и местные бюджеты, ипотечные кредиты, жилищно-строительные сбережения, частные инвестиции, а также иные финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан 2005 год:

республиканский бюджет - 2197,75 млн. тенге;

местный бюджет - 310 млн. тенге.

2006 год:

республиканский бюджет - 2197,75 млн. тенге;

местный бюджет - 320 млн. тенге.

2007 год:

республиканский бюджет - 1265 млн. тенге;

местный бюджет - 350 млн. тенге.
 |
|
**Задачи**
 |
Строительство жилья через использование системы ипотечного кредитования и жилищно-строительных сбережений, развитие стройиндустрии области для обеспечения конкурентоспособными строительными материалами жилищного, промышленного и дорожного строительства
 |
|
**Ожидаемый результат**
 |
Получит дальнейшее развитие первичный рынок жилья, ожидается оживление инвестиционного процесса.

Будет обеспечено развитие базы строительной индустрии и производства строительных материалов, снизится объем импорта строительной продукции.

Ожидается мультипликативный эффект в смежных отраслях за счет увеличения выпуска продукции промышленности строительных материалов, электротехнической, металлургической и химической промышленности, а также предметов обустройства нового жилья.
 |

**2. Введение**

     Региональная программа развития жилищного строительства и стройиндустрии в области на 2005-2007 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны в
 Послании
 народу Казахстана на 2005 год от 19 марта 2004 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!" по реализации жилищной политики в республике и стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

     В своем
 Послании
 народу Казахстана Президент страны заявил о начале реализации новой политики в жилищном строительстве, суть которой заключается в обеспечении доступности жилья для более широких слоев населения через удешевление его стоимости. Масштабное строительство жилья повлечет за собой развитие промышленности строительных материалов.

     В Павлодарской области на 1 марта 2004 года в очереди на получение квартир стоит около 2600 человек, для обеспечения которых необходимо построить 210 тыс. м

2

жилья.

     В городах области 225 ветхих жилых домов подлежит сносу. В них проживает 2107 семей, для переселения которых необходимо строительство 170 тыс. м

2

 жилья.

     В перспективе прогнозируется рост числа семей, желающих улучшить свои жилищные условия, ежегодно на 10-12% от сегодняшнего количества очередников, для чего потребуется дополнительно построить около 72 тыс. м

2

 жилья.

     Всего необходимо строительство 452 тыс. м

2

 жилья.

**3. Анализ современного состояния проблемы**

     В последние годы жилищная проблема решалась за счет индивидуального строительства. Так, за счет частного строительства в 2002 году было введено в эксплуатацию 33,7 тыс. м

2

 жилья.

     В 2003 году введено в эксплуатацию 48,5 тыс. м

2

 жилья, в том числе в городах - 47,5 тыс. м

2

, в сельской местности - 1 тыс. м

2

, многоэтажного жилья - 7,5 тыс. м

2

 (3,6 тыс. м

2

 за счет местного бюджета), индивидуальных жилых домов - 41 тыс. м

2

.

     В 2003 году за счет средств местных бюджетов впервые за последние годы в городе Павлодаре введен в эксплуатацию пятиэтажный пятидесятиквартирный жилой дом общей площадью 3,6 тыс. м

2

      по улице Ворушина, 12/1 с предоставлением квартир социально защищаемым слоям населения.

     В настоящее время в области имеется 31 объект незавершенного строительства, в том числе в городах Павлодаре - 12, Экибастузе - 13, Аксу - 6 общей площадью 118 тыс. м

2

.

     В области сложилась напряженная ситуация в части содержания жилого фонда. После приватизации жилья собственники обязаны самостоятельно решать вопросы его эксплуатации и содержания. Однако они не в состоянии осуществлять это в необходимой степени без дополнительных финансовых затрат по причине того, что:

     значительную долю жилого фонда области составляют дома, построенные в 1957-1961 годах в качестве временного жилья для размещения строителей и эксплуатационников строящихся заводов;

     были построены временные щитосборные дома в 1-, 2-этажном исполнении с малыми площадями кухонь и других общих помещений, без санузлов, не приспособленные для размещения современного набора оборудования;

     пятиэтажные жилые дома первых массовых серий начали возводиться в городе Павлодаре в начале шестидесятых годов в крупнопанельном исполнении, и в настоящее время нормативный срок эксплуатации этих домов превышен практически вдвое, прочностные характеристики узлов соединения панелей снижены коррозией, что может привести к обрушению жилых домов и человеческим жертвам.

     В период с 1990 по 2000 годы имеющийся производственный потенциал строительной индустрии был практически разрушен.

     В настоящее время низкий технический уровень производства, объем выпускаемой продукции и ее качество не способствуют обеспечению основных потребностей области в строительных материалах. Недостаток собственных средств не позволяет реализовать более крупные проекты строительства и реконструкции предприятий.

     В Павлодарской области функционируют 294 строительные организации с общей численностью 7507 работников. Крупными строительными организациями с численностью более 200 человек являются 6 предприятий (ТОО "Ремстрой" - 433 чел., ТОО ГСУ "Курылыс" - 217 чел., Ассоциация "Иртыштрансстрой" - 500 чел., ТОО "Павлодарстройпуть" - 250 чел., ТОО "Промжилстройкомплекс" - 200 чел., ТОО "Павлодарэнергострой" - 300 чел.).

     Для разработки проектно-сметной документации, топографо-геодезических и изыскательских работ жилищно-гражданского строительства в Павлодарской области имеются 6 специализированных проектных институтов:

     ТОО "Павлодаргражданпроект" c численностью сотрудников до 100 человек, объем выполненных институтом работ в 2003 году составил 22 млн. тенге, планируемый объем в 2004 году - 20 млн. тенге;

     ТОО "Павлодарэнергопроект" с численностью 30 человек, объем выполненных работ в 2003 году составил 80 млн. тенге, планируемый объем - 92 млн. тенге;

     ТОО концерн "Ай-Су" с численностью 31 человек, объем выполненных институтом работ в 2003 году составил 41 млн. тенге, планируемый объем в 2004 году - 14 млн. тенге;

     ТОО "Изыскатель" - объем выполненных работ в 2003 году составил 5 млн. тенге, планируемый объем в 2004 году - 7 млн. тенге;

     ПК "Изыскатель" - объем выполненных работ в 2003 году составил 8 млн. тенге, планируемый объем в 2004 году - 10 млн. тенге;

     ТОО фирма "Восток ГИИЗ" - объем выполненных работ в 2003 году составил 3 млн. тенге, планируемый объем в 2004 году - 1,5 млн. тенге.

     В области функционирует более 30 предприятий стройиндустрии различных форм собственности, в том числе:

     ТОО "Объединение "Завод строительных материалов", которое планирует в текущем году выпуск силикатного кирпича в объеме 12,3 млн. штук в год, в перспективе предусматривается расширение мощности завода для выпуска продукции до 20 млн. штук условного кирпича в год;

     ТОО " Керамик-Огнеупор ", имеющее мощности по выпуску кирпича в объеме 8-10 млн. штук в год;

     мини-завод по выпуску кирпича производительностью 5 млн. штук в год в городе Экибастузе (ТОО "Ремстрой"), запущенный в производство в текущем году;

     ТОО "Атамура", завод ЖБИ ТОО "ПВ "Агропромстрой", ТОО "Железобетон", ТОО "Завод ЖБИ и К", ТОО "Темир Бетон", занимающиеся обеспечением объектов строительства железобетонными конструкциями;

     ОАО "Имстальком", планирующее выпуск сборного железобетона на базе ЖБИ треста "Энергострой" в городе Павлодаре.

     В 2003 году произведено товарного бетона в объеме 107,0 тыс. м

3

и сборного железобетона - 12,6 тыс. м

3

.

     В 2004 - 2005 годах (при соответствующих заказах и финансировании) предприятиями стройиндустрии будет увеличен выпуск товарного бетона и сборного железобетона в 2 раза.

     Производство сортового проката в ПФ ТОО "Кастинг" создает возможность организовать выпуск железобетонных изделий с применением напряженной арматуры местного изготовления. В ближайшее время намечается пуск в эксплуатацию непрерывного мелкосортного стана "300" для прокатки арматурных профилей диаметром 12, 14, 16, 20 мм, длина прутков - до 12 метров.

     Инертными материалами (песок, щебень), столярными, металлопластиковыми изделиями строительные объекты обеспечены в полном объеме.

     Трубы полипропиленовые диаметром от 15 до 160 мм, объемом 300 тыс. метров и стальные диаметром от 15 до 180 мм мощностью 50 тыс. тонн для внутренней разводки выпускает фирма ТОО "Таныберды".

     Кабельную продукцию для объектов жилищно-гражданского назначения в полном объеме выпускает ОАО "Казэнергокабель".

     Электроды для нужд строительного комплекса выпускают следующие предприятия:

     "Завод спецэлектродов" - проектная мощность 140-150 тонн электродов в месяц, при расширении рынка сбыта возможно увеличение выпуска до 300-350 тонн в месяц;

     АО "Вторчермет" - проектная мощность 300 тонн электродов в месяц, в 2003 году выпущено 60 тонн электродов.

     В целях строительства жилья в подготовительный период (2004 год) планируется выполнить следующие мероприятия:

     разработать проект детальной планировки (ПДП) комплексной застройки 1-го и 1А Усольских микрорайонов стоимостью 16,9 млн. тенге емкостью жилищного строительства 160-165 тыс. м

2

 с возведением двух школ на 1100 и 420 мест, детского сада, поликлиники на 200 посещений и пожарного депо;

     разработать проектно-сметную документацию, рабочие чертежи генерального плана застройки Усольского микрорайона стоимостью 14,0 млн. тенге;

     разработать варианты планировки жилых домов в свете требований Послания Президента народу Казахстана на 2005 год от 19 марта 2004 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!" с увеличением площади квартир до не менее 80 м

2

 на одну семью (стоимость проектов 10 млн. тенге);

     за счет механизма ипотечного кредитования планируется завершить строительство жилого дома N 7 и строительство домов NN 8, 9, 10, 29 в Усольском микрорайоне общей площадью 38,7 тысячи м

2

, для чего необходимо построить внутриквартальные инженерные коммуникации;

     разработать проектно-сметную документацию для строительства школы на 1100 мест (19,2 млн. тенге), школы на 420 мест (14 млн. тенге) и детского сада на 330 мест (10,5 млн. тенге), стоимость ПСД - 43,7 млн. тенге;

     разработать проектно-сметную документацию для строительства автодороги по улицам. Академика Сатпаева - Амангельды - Майры протяженностью 1,7 км, что даст возможность прямого сообщения Усольского микрорайона с центральной частью города Павлодара, стоимость ПСД - 5,7 млн. тенге, строительства автодороги - 153 млн. тенге;

     разработать проектно-сметную документацию для строительства поликлиники на 200 посещений, стоимость ПСД - 14,7 млн. тенге;

     выполнить проектно-сметную документацию берегоукрепления вдоль 1-го и 1А Усольских микрорайонов, стоимость ПСД - 10,5 млн. тенге;

     обеспечить задел строительства жилых домов в объеме не менее 30 % от объема строительства жилья в 2005 году.

     В подготовительный период (2004 год) за счет средств республиканского, местных бюджетов и системы ипотечного кредитования будет начато строительство 45,2 тыс. м

2

 жилья.

     За счет средств местных бюджетов будут построены внутриквартальные инженерные коммуникации (водопровод, теплосети, канализация, электросети) стоимостью 32,7 млн. тенге.

**4. Цели и задачи Программы**

     Цели Программы:

     обеспечение жильем населения области;

     развитие строительной индустрии региона на основе использования местного ресурсного потенциала, привлечение строительных студенческих отрядов в период летних каникул на строительство объектов жилищно-гражданского назначения;

*<\*>*

     капитальный ремонт жилищного фонда;

     снос бесхозных, ветхих и аварийных строений;

     Задачи программы:

     строительство жилья через использование системы ипотечного кредитования и жилищно-строительных сбережений;

     привлечение инвестиций в развитие строительной отрасли;

     проведение реконструкции и технического перевооружения существующих предприятий строительного комплекса;

     обеспечение государственной поддержки предприятий стройиндустрии в разработке бизнес-проектов, направленных на организацию новых производств по выпуску конкурентоспособных строительных материалов;

     приведение жилищного фонда области в технически исправное состояние, отвечающее требованиям строительных и санитарных норм.

*Сноска: В Раздел 4 внесены изменения -*

 решением

*Павлодарского областного маслихата от 15 апреля 2005 года N 42/11.*

**5. Основные направления и механизм**

**реализации Программы**

     Основными направлениями в ходе реализации Программы являются:

     обеспечение доступности жилья для более широких слоев населения области;

     размещение многоэтажного жилья на свободных участках с полным набором инженерной инфраструктуры;

     строительство жилья через использование системы ипотечного кредитования и жилищно-строительных сбережений;

     завершение строительства недостроенных жилых домов для выделения жилья социально защищаемым слоям населения;

     комплексная застройка 1-го и 1А Усольских микрорайонов;

     реконструкция и техническое перевооружение предприятий строительного комплекса;

     внедрение новых технологий и выпуск высококачественных строительных материалов;

     развитие минерально-сырьевой базы и системы поддержки предприятий стройиндустрии.

     Для обеспечения планируемых объемов жилищного и промышленного строительства в 2005-2007 годах будет проводиться модернизация, реконструкция и обновление оборудования на предприятиях стройиндустрии области. Планируется расширение номенклатуры выпускаемой продукции - освоение производства пескоблоков и шлакоблоков. В 2005 году в ТОО "Объединение "Завод строительных материалов" после реконструкции производства планируется довести выпуск силикатного кирпича до проектной мощности 20,0 млн. штук в год.

     В 2006 году в ТОО "Керамик-Огнеупор" будет построен шихтозапасник (склад кирпичной глины), который позволит обеспечить сырьем круглогодичное производство пустотелого керамического кирпича и производить 8-10 млн. штук условного кирпича в год.

     В городе Экибастузе на вновь введенном мини-заводе по производству кирпича проектной мощностью 5 млн. штук в год (ТОО "Ремстрой") в текущем году увеличится выпуск бетонного камня (кирпича) и пескоблока до 2,0 млн. штук с достижением проектной мощности в 2006 году. Применяемая технология позволяет производить широкий перечень строительной продукции - тротуарную плитку, облицовочные материалы и другую продукцию.

     В текущем году ТОО "МНУ" в городе Экибастузе планирует запустить в эксплуатацию технологическую линию мощностью 1,4 млн. штук в год по изготовлению строительного кирпича, пескоблоков и других видов стройматериалов.

     Будет оказываться содействие внедрению в производство передовых технологий и выпуску конкурентоспособной строительной продукции. В ТОО "Павлодарский деревообрабатывающий завод" планируется организовать производство мощностью 10 тыс. м

3

 в год клееной древесины, клееного оконного бруса, дверей и евроокон. Для ввода в эксплуатацию первого в стране крупносерийного экспортоориентированного производства клееной древесины на заводе имеется собственная производственная и сырьевая база.

     Активизируется работа по внедрению на предприятиях стройиндустрии международных стандартов и систем качества.

     Будет оказано содействие в продвижении строительной продукции, выпускаемой предприятиями, на внутренний и внешний рынки путем организации и стимулирования их участия в областных и межрегиональных выставках, ярмарках, презентациях.

     В 2005 году планируется дальнейшее комплексное строительство 1-го Усольского микрорайона:

     строительство 45,2 тыс. м

2

 жилья (жилые дома N N 7, 11, 8, 9, 10, 29, на Джамбульской-Амангельды), в том числе:

     за счет ипотечного кредитования и жилищно-строительных сбережений - многоэтажных жилых домов площадью 37,1 тыс. м

2

;

     коммунального жилья - 8,1 тыс. м

2

;

     строительство школы стоимостью 800 млн. тенге на 1100 учащихся.

     Планируется начать строительство автодороги по улицам Академика Сатпаева-Амангельды-Майры протяженностью 1,7 километра, которая соединит Усольский микрорайон с центром города Павлодара.

     Всего в 2005 году за счет средств республиканского бюджета и системы ипотечного кредитования планируется построить 45,2 тыс. м

2

жилья.

     В 2006 году планируется построить 45,2 тыс. м

2

 жилья в том числе:

     за счет ипотечного кредитования и жилищно-строительных сбережений - 37,1 тыс. м

2

;

     коммунального жилья - 8,1 тыс. м

2

;

     школу на 420 учащихся стоимостью 410 млн. тенге.

     Всего в 2006 году за счет средств республиканского бюджета и системы ипотечного кредитования планируется построить 45,2 тыс. м

2

 жилья.

     В 2007 году планируется построить 45,2 тыс. м

2

 жилья, в том числе:

     за счет ипотечного кредитования и жилищно-строительных сбережений - 37,1 тыс. м

2

;

     коммунального жилья - 8,1 тыс. м

2

;

     поликлинику на 200 посещений стоимостью 117 млн. тенге;

     детский сад N 57 на 330 мест стоимостью 250 млн. тенге.

     Всего в 2007 году за счет средств республиканского бюджета и системы ипотечного кредитования планируется построить 45,2 тыс. м

2

 жилья.

     За период 2005-2007 годов будет введено в эксплуатацию 135,6 тыс. м

2

 жилья (1409 квартир), в том числе:

     24,3 тыс. м

2

 коммунального жилья;

     111,3 тыс. м

2

жилья, реализуемого через систему ипотечного кредитования.

**6. Необходимые ресурсы и источники**

**финансирования Программы**

    Источниками финансирования Программы являются республиканский и местные бюджеты, ипотечные кредиты, жилищно-строительные сбережения, частные инвестиции, а также иные финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

     Привлечение капитала в строительную индустрию области  предполагается осуществлять в самых разных формах, в том числе в виде лизинга, создания совместных предприятий.

     2005 год:

     республиканский бюджет - 2197,75 млн. тенге;

     местный бюджет - 310 млн. тенге.

     2006 год:

     республиканский бюджет - 2197,75 млн. тенге;

     местный бюджет - 320 млн. тенге.

     2007 год:

     республиканский бюджет - 1265 млн. тенге;

     местный бюджет - 350 млн. тенге.

**7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

В результате реализации Программы:

     при ежегодном темпе роста ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования за три года будет построено 359 тыс. м

2

 общей площади жилья;

     повысится безопасность проживания граждан в жилище;

     улучшится комфортность жилищного фонда;

     улучшится архитектурный облик города;

     получит дальнейшее развитие первичный рынок жилья, ожидается оживление инвестиционного процесса;

     будет обеспечено развитие базы строительной индустрии и производства строительных материалов, снизится объем импорта строительной продукции;

     увеличится сбор налогов в бюджет от строительной деятельности, налогов на недвижимость, подоходных налогов с работников строительной отрасли;

     ожидается мультипликативный эффект в смежных отраслях за счет увеличения выпуска продукции промышленности строительных материалов, электротехнической, металлургической и химической промышленности, а также предметов обустройства нового жилья.

**8. План мероприятий по реализации региональной программы**

**развития жилищного строительства и стройиндустрии в области**

**на 2005 - 2007 годы**
*<\*>*

*Сноска: В раздел 8 внесены изменения -*

 решением

*Павлодарского областного маслихата от 15 апреля 2005 года N 42/11.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**N п/п**
 |
**Мероприятия**
 |
**Форма завершения**
 |
**Ответственные за исполнение**
 |
**Срок исполнения**
 |
**Предполагаемые расходы (млн. тенге)**
 |
**Источники финансирования**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
**7**
 |
|
1
 |
Завершение разработки и согласования проектов детальной планировки районов застройки
 |
Утверждение в установленном порядке проектов детальной планировки
 |
Департамент архитектуры, градостроительства и строительства области
 |
В течение 2005 года
 |
28,9
 |
Местный бюджет
 |
|
2
 |
Завершение разработки проектно-

сметной документации жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры
 |
Утверждение в установленном порядке проектно-

сметной документации
 |
Аким города Павлодара
 |
В течение 2005 года
 |
29,0
 |
Местный бюджет
 |
|
3
 |
Обеспечение опережающего строительства инженерных сетей, коммуникаций, дорог, проездов и другой инфраструктуры с целью наращивания темпов строительства жилья
 |
Информация акиму области
 |
Аким города Павлодара
 |
В течение 2005 года
 |
491,9
 |
Республиканский бюджет
 |
|
4
 |
Обеспечение задела по строительству не менее 30 % кредитных жилых домов от объема строительства жилья к 2005 году
 |
Информация акиму области
 |
Аким города Павлодара
 |
В течение 2004 года
 |
539,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
5
 |
Строительство 8,1 тыс. м

2

коммунального жилья
 |
Ввод в эксплуатацию жилья
 |
Акимы городов и районов
 |
В течение 2005 года
 |
393,75
 |
Республиканский бюджет
 |
|
6
 |
Строительство 37,1 тыс. м

2

 кредитного жилья
 |
Ввод в эксплуатацию жилья
 |
Аким города Павлодара
 |
В течение 2005 года
 |
1 265,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
7
 |
Обеспечение задела по строительству не менее 30 % кредитных жилых домов от объема строительства жилья к 2006 году
 |
Информация акиму области
 |
Аким города Павлодара
 |
В течение 2005 года
 |
539,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
8
 |
Строительство 8,1 тыс. м

2

коммунального жилья
 |
Ввод в эксплуатацию жилья
 |
Акимы городов и районов
 |
В течение 2006 года
 |
393,75
 |
Республиканский бюджет
 |
|
9
 |
Строительство 37,1 тыс. м

2

 кредитного жилья
 |
Ввод в эксплуатацию жилья
 |
Аким города Павлодара
 |
В течение 2006 года
 |
1 265,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
10
 |
Обеспечение задела по строительству не менее   30 % кредитных жилых домов от объема  строительства жилья к 2007 году
 |
Информация акиму области
 |
Аким города Павлодара
 |
В течение 2006 года
 |
539,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
11
 |
Строительство 8,1 тыс. м

2

коммунального жилья
 |
Ввод в эксплуатацию жилья
 |
Акимы городов и районов
 |
В течение2007 года
 |
393,75
 |
Республиканский бюджет
 |
|
12
 |
Строительство 37,1 тыс. м

2

кредитного жилья
 |
Ввод в эксплуатацию жилья
 |
Аким города Павлодара
 |
В течение 2007 года
 |
1 265,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
13
 |
Начало строительства школы на 1078 мест в городе Павлодаре
 |
Строительство
 |
Департаменты архитектуры, градостроительства и строительства; образования области
 |
В течение 2005 года
 |
150,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
14
 |
Продолжение строительства школы на 1078 мест в городе Павлодаре
 |
Строительство
 |
Департаменты архитектуры, градостроительства и строительства; образования области
 |
В течение 2006 года
 |
250,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
15
 |
Окончание строительства школы на 1078 мест в городе Павлодаре
 |
Ввод в эксплуатацию школы
 |
Департаменты архитектуры, градостроительства и строительства; образования области
 |
В течение 2007 года
 |
400,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
16
 |
Строительство автодороги по улицам Академика Сатпаева-Амангельды-Майры протяженностью 1,7 км в городе Павлодаре
 |
Ввод в эксплуатацию автодороги
 |
Аким города Павлодара
 |
В течение 2005 года
 |
220,0
 |
Местный бюджет
 |
|
17
 |
Строительство школы на 420 мест в городе Павлодаре
 |
Ввод в эксплуатацию школы
 |
Департаменты архитектуры, градостроительства и строительства; образования области
 |
В течение 2006 года
 |
410,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
18
 |
Строительство детского сада на 330 мест в городе Павлодаре
 |
Ввод в эксплуатацию детского сада
 |
Департаменты архитектуры, градостроительства и строительства; образования области
 |
В течение 2007 года
 |
250,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
19
 |
Оказание содействия предприятиям по проведению модернизации и реконструкции действующих производств, в том числе: техническое перевооружение производства по выпуску силикатного кирпича мощностью 20 млн. штук в год; реконструкция и расширение производств по выпуску железобетонных изделий, кирпича и мелкостеновых блоков
 |
Модернизация производств
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
В течение 2005-2007 годов
 |

 |
Собственные средства предприятий и кредиты банков
 |
|
20
 |
Организация работы с предприятиями  стройиндустрии по внедрению систем менеджмента качества, соответствующих требованиям международных стандартов ИСО серий 9000 и 14000
 |
Получение сертификатов
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области, руководители предприятий (по согласованию)
 |
В течение2005-2007 годов
 |

 |
Собственные средства предприятий
 |
|
21
 |
Проведение мониторинга потребности и объема работ для строительных студенческих отрядов (ССО)
 |
Определение объемов работ
 |
Департамент архитектуры, градостроительства и строительства области, акимы городов и районов
 |
В течение 2005-2007 годов
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
22
 |
Привлечение строительных студенческих отрядов (ССО) на строительство объектов жилищно-гражданского назначения
 |
Заключение договоров
 |
Департамент внутренней политики области, ректор Павлодарского Государственного университета (по согласованию), ректор Павлодарского университета (по согласованию)
 |
В течение 2005-2007 годов
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
23
 |
Проведение конкурсов инвестиционных программ и прямых переговоров на получение права недропользования по освоению месторождений местных строительных материалов
 |
Заключение договоров
 |
Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования области
 |
В течение 2005-2007  годов
 |

 |
Финансирование не требуется
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан