

**О программе финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы.**

***Утративший силу***

Решение Павлодарского областного Маслихата от 24 сентября 2004 года N 55/7. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 28 октября 2004 года за N 2768. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 
статьи 6 
Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:
  
      1. Утвердить прилагаемую областную "Программу финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы" (далее - Программа ).
  
      2. Департаменту финансов области ежегодно обеспечивать финансирование Программы.
  
      3. Департаменту экономики области ежегодно к 20 января  представлять в постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету информацию о ходе реализации Программы.
  
      4. Контроль за реализацией Программы возложить на постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету.

*Председатель сессии Н.Шабрат*

*Секретарь областного маслихата Р.Гафуров*

Приложение           
  
к решению VII сессии Павлодарского
  
областного маслихата III созыва  
  
от 24 сентября 2004 года N 55/7  
  
"О программе финансирования   
  
строительства объектов социальной
  
инфраструктуры и водоснабжения 
  
области на 2004-2006 годы"

**Программа**
  
**финансирования строительства объектов социальной**
  
**инфраструктуры и водоснабжения области**
  
**на 2004-2006 годы**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Программа финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы |
| **Основание**   **для разработки** | Протокол совещания у Премьер-Министра  Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 11-7/007-63 по вопросу хода реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы |
| **Основной разработчик** | Департамент экономики области |
| **Цель** | Межрегиональное выравнивание уровня обеспеченности сельского населения услугами здравоохранения, образования и водоснабжения |
| **Задачи** | Определение потребности в строительстве объектов образования, здравоохранения, водообеспечения; определение объемов и источников финансирования |
| **Источники и объемы**   **финансирования** | Из средств республиканского бюджета - 7094,04 млн.тенге, из средств местных бюджетов - 1242,6 млн.тенге |
| **Ожидаемые**   **результаты** | Улучшение обеспечения сельского населения области услугами образования, здравоохранения и водоснабжения; эффективное использование бюджетных средств |
| **Срок реализации** | 2004-2006 годы |

**2. Введение**

      Начиная с 2002 года, введены понятия текущие бюджетные программы и программы развития. Это вызвано необходимостью оценить стоимость выполнения государством функций, установленных законодательством, по содержанию сети государственных учреждений.
  
      В последнее время наметилась положительная тенденция роста средств, вкладываемых государством в инвестиционные проекты. Этому послужила положительная практика формирования программного бюджета, позволяющая реально оценить объем инвестиционного вклада государства в социально-экономическое развитие региона.
  
      Приоритетными отраслями для вложения инвестиций остаются образование, здравоохранение и водообеспечение.
  
      Рассмотрение инвестиционных проектов осуществляется в рамках процессов индикативного и бюджетного планирования и включает в себя ряд таких мероприятий, как рассмотрение и отбор инвестиционных предложений, подготовка, оценка и отбор инвестиционных проектов, формирование и представление в бюджетные комиссии перечня приоритетных из них, рассмотрение перечней и объемов их финансирования соответствующими бюджетными комиссиями.
  
      Основанием для разработки программы являются протокол совещания у Премьер - Министра Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 11-7/007-63 по вопросу  хода реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы и  поручение акима области.

**3. Анализ современного состояния проблемы**

      Одной из проблем системы образования области на сегодняшний день является изношенность и несоответствие современным требованиям технического состояния школ.
  
      В области из 465 общеобразовательных школ 165 расположены в приспособленных помещениях (35%), в том числе 10% - средних, 78% - основных и 89 % - начальных школ.
  
      Большинство школ построены в период с 1938 по 1983 годы (363 школы или 78%). Степень износа зданий составляет в среднем 30-50%. Двадцать две школы области расположены в деревянных, камышитовых и щитосборных зданиях, что противоречит правилам пожарной безопасности.
  
      До 2001 года, в течение 10 лет, в области не велось строительство школ. В 2001 году была построена средняя школа в с.Тендык Баянаульского района.
  
      В 2003 году за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 321,2 млн. тенге построены школы в Железинском и Павлодарском районах, а за счет средств областного бюджета (в связи с непредвиденным случаем, связанным с пожаром) введена в действие новая школа в с. Шоктал Лебяжинского района.
  
      На сегодняшний день потребность в строительстве школ в области составляет 16 объектов, в том числе:
  
      школа-интернат для детей, переболевших туберкулезом, в соответствии с государственным нормативом сети организаций образования;
  
      7 объектов - в связи с необходимостью строительства взамен аварийных школ;
  
      9 объектов (строительство дополнительных учебных корпусов и пристроек) - в связи с недостаточностью количества посадочных мест. В сфере здравоохранения области аварийных зданий нет, однако в нетиповых помещениях находятся 67 сельских врачебных амбулаторий (далее - СВА) из 78, 222 фельдшерско - акушерских пункта (далее - ФАП) и фельдшерских пункта (далее - ФП) из 225, 4 сельских участковых больниц (далее - СУБ) из 5. Павлодарская районная поликлиника находится в арендуемом помещении, не имеет стационарного отделения. Майская районная больница размещается в нетиповом здании 1968 года постройки и находится в 5 км от районного центра. СУБ пос. Майкаин располагается в двух зданиях, находящихся на расстоянии 3 км друг от друга, помещения не соответствуют требованиям строительных норм и правил (далее - СНИП). В селе Октябрь Баянаульского района отсутствует фельдшерский пункт (323 жителя), в селе Кенжеколь (3606 жителей) население обслуживается в частной сельской врачебной амбулатории, которая не соответствует требованиям СНИП.
  
      Туберкулезные больницы расположены в помещениях постройки 1960 годов. При этом заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения по Павлодарской области превышает среднереспубликанский показатель на 22 % (196,3).
  
      Отмечается высокая перегруженность работы койки службы родовспоможения: по области - 305,7 дней, в областных медицинских организациях - 418 дней.
  
      Строительство медицинских организаций в сельской местности не производилось с 1990 года.
  
      Обострилась проблема обеспечения населения области питьевой водой. В настоящее время только в 67 сельских населенных пунктах области функционируют водопроводы, в 174 действуют децентрализованные источники питьевой воды, 62 населенных пункта обеспечиваются привозной водой. В остальных используется вода, не соответствующая государственному стандарту. Основная доля недоброкачественной питьевой воды приходится на восемь регионов области (сельские зоны городов Экибастуза и Аксу, Актогайский, Баянаульский, Иртышский, Качирский, Майский и Павлодарский районы).
  
      Из объемов прогнозных ресурсов подземных вод эксплуатационные запасы разведаны и утверждены: по республике - около 47%, по Павлодарской области - 30,9%. Из всех запасов подземных вод, разведанных и утвержденных на территории Казахстана, на долю Павлодарской области приходится 8,8%.
  
      Из 1210 озер области лишь 8% имеют пресную воду. Эти временные водотоки, как и озера, не могут служить источниками водоснабжения.
  
      Около 22 % локальных сельских водопроводов перестали функционировать из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания и своевременного ремонта инженерных сооружений. На действующих сельских водопроводах не функционируют 85 % водоразборных колонок, выведены из строя водонапорные башни. Более 60 % внутрипоселковых разводящих сетей требуют полной замены. Отмечается тенденция сокращения действующих объектов водоснабжения. 
  
      В связи с этим с 2002 года из бюджетов всех уровней осуществляется финансирование объектов водообеспечения. В 2002 году на разработку проектно-сметной документации из бюджета области выделено 26,6 млн. тенге. В 2003 году на реконструкцию и строительство данных объектов из республиканского бюджета поступило 220,6 млн.тенге, в том числе на строительство третьей очереди локальной системы водоснабжения населенных пунктов городов Аксу и Экибастуза, Баянаульского района -171,5 млн.тенге, реконструкцию водопроводных сетей в с. Иртышск - 49,1 млн.тенге. Кроме того за счет средств областного бюджета на эти цели было выделено 104.1 млн.тенге, в том числе на разработку рабочих проектов - 31,7 млн.тенге.
  
      Таким образом, в 2003 году на строительство объектов образования, здравоохранения, водообеспечения выделено из бюджета почти в 6 раз больше средств, чем в 2002 году. Вместе с тем необходимо отметить, что строительство данных объектов идет медленными темпами.

**4. Цель и задачи Программы**

      Цель Программы - межрегиональное выравнивание уровня обеспеченности сельского населения услугами здравоохранения, образования и водоснабжения.
  
      Задачи Программы:
  
      определение потребности в строительстве объектов образования, здравоохранения, водоснабжения;
  
      определение первоочередности финансирования инвестиционных  проектов;
  
      определение объемов и источников финансирования.

**5. Основные направления и механизм реализации Программы.**

      Основными направлениями в ходе реализации Программы в сфере образования являются:
  
      решение проблем аварийности школ и дефицита ученических мест;        
  
      создание условий для эффективного развития национальной модели системы образования.
  
      В целях решения проблемы аварийности школ в 2004 году из республиканского бюджета выделены трансферты в сумме 543,74 млн. тенге на строительство школ в с. Набережное Павлодарского района и в с. Иртышск Иртышского района.
  
      В 2005-2006 годах за счет средств республиканского бюджета сносу и замене подлежат 5 школ общей стоимостью 1032,0 млн.тенге, в том числе в п. Шидерты города Экибастуза, с. Жабаглы Лебяжинского района, с. Ямышево Лебяжинского района.
  
      В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом детей школьного возраста в 2004 году начато строительство школы - интерната на 220 мест в с. Шалдай Щербактинского района. На 2004 - 2005 годы для этих целей выделены средства из республиканского бюджета.
  
      С целью создания условий для эффективного развития национальной модели в системе образования планируется строительство пристроек к школам в Павлодарском, Щербактинском, Иртышском, Успенском районах и сельской зоне города Аксу.
  
      Планируется также строительство в 2006 году детских садов в с. Иртышск Иртышского района и с. Баянаул Баянаульского района.
  
      В здравоохранении основными направлениями являются: решение проблем аварийности зданий медицинских учреждений;
  
      создание эффективно действующей системы здравоохранения, обеспечивающей улучшение здоровья населения.
  
      В 2004-2006 годы планируется строительство 6 больниц, 2 сельской врачебной амбулатории и 2 фельдшерского пункта.
  
      Основными направлениями в сфере водоснабжения являются:
  
      обеспечение сельского населения области качественной питьевой водой;
  
      поддержка в надлежащем техническом состоянии действующих систем водоснабжения;
  
      строительство и реконструкция объектов водоснабжения;
  
      установка пунктов водообеспечения.
  
      На период с 2004 - 2006 годы планируется выделить на объекты водоснабжения из бюджетов всех уровней - 3689,7 млн.тенге, в том числе за счет республиканского бюджета - 3327,5 млн.тенге, за счет местного бюджета - 362,2 млн.тенге.
  
      В 2004 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и пунктов водоснабжения населенных пунктов области из средств республиканского бюджета планируется выделить 620,5 млн. тенге. За счет средств областного бюджета предусмотрено 119,2 млн. тенге.
  
      В 2005 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения населенных пунктов области из средств республиканского бюджета в районах области планируется выделить 1830,7 млн.тенге, за счет средств местных бюджетов на разработку проектно - сметной документации "Строительство водоочистных сооружений" - 35,1 млн.тенге, на реконструкцию и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов - 89,9 млн.тенге.
  
      В 2006 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения населенных пунктов области за счет республиканского бюджета планируется выделить 876,3 млн.тенге, за счет средств местных бюджетов на реконструкцию и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов будет выделено 81,2 млн.тенге.

**6. Необходимые ресурсы и источники**
  
**финансирования Программы**

      Источниками финансирования Программы являются средства республиканского и местных бюджетов.
  
      Общий объем финансирования прогнозируется в сумме 8336,64 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета - 7094,04 млн. тенге, из местных бюджетов - 1242,6 млн. тенге. Из бюджетов всех уровней на строительство объектов здравоохранения планируется выделить 2131,3 млн. тенге, образования - 2515,64 млн. тенге, водообеспечения - 3689,7 млн. тенге.

**7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

      Выполнение Программы позволит обеспечить равномерное выделение бюджетных средств на строительство объектов образования, здравоохранения и водообеспечения области.
  
      Реализация проектов образования поможет развитию системы образования на селе, полнее реализовать государственную политику в области развития языков, закрепить кадры на селе и создать дополнительные рабочие кадры.
  
      Строительство объектов здравоохранения будет способствовать стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в районах, улучшит условия и качество лечения больных.
  
      Реализация проектов водоснабжения обеспечит сельское население области качественной питьевой водой, а также поддержке в надлежащем техническом состоянии действующих систем водоснабжения.

**8. План мероприятий по реализации программы финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы (млн.тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Здравоохранение** | | | | | | |
| 1 | Строительство Баянаульской туберкулезной больницы на 35 коек в с. Баянаул | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | 2004 год   2005 год | 280,0   67, 27 | Средства республиканского бюджета |
| 2 | Строительство туберкулезной больницы на 35 коек в с. Иртышск Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | 2005 год   2006 год | 114,52   197,87 | Средства республиканского бюджета |
| 3 | Строительство Качирской туберкулезной больницы на 35 коек в с. Качиры Качирского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | 2005 год 2006 год | 170,06 170,06 | Средства республиканского бюджета |
| 4 | Строительство центральной районной больницы на 100 коек и 200 посещений в смену в с. Коктобе Майского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | 2006 год 2007 год 2008 год | 274,39 321,63 237,5 | Средства республиканского бюджета |
| 5 | Строительство сельской участковой больницы на 80 коек и 150 посещений в смену в п. Майкаин Баянаульского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Баянаульского района | 2004 год | 43,4 | Бюджет Баянаульского района |
| 6 | Строительство фельдшерского пункта в с. Октябрь  Баянаульского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Баянаульского района | 2005 год | 16,3 | Бюджет Баянаульского района |
| 7 | Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Кенжеколь   сельской зоны г. Павлодара | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким города Павлодара | 2005 год | 42,5 | Бюджет города Павлодара |
| 8 | Строительство сельской участковой больницы на 80 коек и 150 посещений в смену в с.Абая Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области    По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Иртышского района | 2006 год | 137,0 | Бюджет Иртышскогорайона |
| 9 | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Шака Лебяжинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Лебяжинского района | 2006 год | 16,3 | Бюджет Лебяжинского района |
| 10 | Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Красноармейка Павлодарского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Павлодарского района | 2006 год | 42,5 | Бюджет Павлодарского района |
| **2. Образование** | | | | | | |
| 11 | Строительство школы-интерната на 200 мест для детей с заболеваниями туберкулезного характера в  с. Шалдай Щербактинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2004 год 2005 год | 300,0  539,5 | Средства республиканского бюджета |
| 12 | Строительство школы на 420  мест в с. Набережное Павлодарского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2004 год | 312,44 | Средства республиканского бюджета |
| 13 | Строительство школы на 198 мест с казахским языком обучения в с. Иртышск Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области    По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2004 год | 231,3 | Средства республиканского бюджета |
| 14 | Строительство школы на 600 мест в с. Шидерты сельской зоны г. Экибастуза | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2006 год | 550,0 | Средства республиканского бюджета |
| 15 | Строительство школы на 220 мест в  с. Ямышево Лебяжинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2004 год | 208,0 | Средства областного бюджета |
| 16 | Строительство пристройки (спортивного зала) к школе в с. Мичурино Павлодарского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Павлодарского района | 2004 год | 25,0 | Бюджет Павлодарского района |
| 17 | Строительство школы на 80 мест в с. Жабаглы Лебяжинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | 2005 год | 50,0 | Средства областногобюджета |
| 18 | Строительство пристройки (спортивного зала) к средней школе им. Абая в с. Щербакты Щербактинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Щербактинского района | 2006 год | 25,0 | Бюджет Щербактинско горайона |
| 19 | Строительство детского сада на 100 мест  в с. Иртышск Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Иртышского района | 2006 год | 100,0 | Бюджет Иртышскогорайона |
| 20 | Строительство детского сада  на 50 мест в с. Баянаул Баянаульского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Бянаульского района | 2006 год | 64,4 | Бюджет Баянаульского района |
| 21 | Строительство пристройки к школе в с. Кызылкак Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Иртышского района | 2006 год | 20,0 | Бюджет Иртышскогорайона |
| 22 | Строительство пристройки на 100 мест к школе в с. Казалы   г. Аксу (сельская зона) | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким города Аксу | 2006 год | 50,0 | Бюджет города Аксу |
| 23 | Строительство пристройки (спортивного и актового залов) к Успенской СШ N 3 | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Аким Успенского района | 2006 год | 40,0 | Бюджет Успенского района |
| **3. Водообеспечение** | | | | | | |
| 24 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:      г. Аксу (сельская зона)   Железинский район   Иртышский район   Качирский район   Лебяжинский   район   Павлодарский район   Успенский район   Актогайский район | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2004 год | 620,5              42,2  116,1   116,3   100,9  98,8  40,0   70,0  36,2 | Средства республиканского бюджета |
| 25 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:      г. Аксу (сельская зона)   Актогайский район   Баянаульский район   Железинский район   Качирский район   Иртышский район   Лебяжинский район   Майский район   Павлодарский район   г.Павлодар (с.з)   Щербактинский район   Успенский район | Ежеквартальный отчет в департамент экономии области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2005 год | 1830,7                38,7       129,8  192,2  51,7   841,8   212,6  49,0   35,2  30,3   75,2  64,5   109,7 | Средства республиканского бюджета |
| 26 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:      г. Аксу (сельская зона)   Актогайский район   Железинский район   Качирский район   Иртышский район   Майский район   Павлодарский район   Успенский район   Щербактинский район   г. Экибастуз (сельская зона) | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2006 год | 876,3              80,0  84,0  75,0   94,0   29,4   10,7  168,4   175,0  75,0  84,8 | Средства   республиканского бюджета |
| 27 | Разработка проектно - сметной документации объектов водоснабжения | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2004 год | 33,5 | Средства областногобюджета |
| 28 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:      Баянаульский район   Железинский район   Качирский район   Иртышский район   Лебяжинский район   Павлодарский район   Щербактинский район | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2004 год | 85,7            27,3  25,0  9,5   3,2   1,5  10,9  8,3 | Средства областного бюджета |
| 29 | Разработка проектно - сметной документации объектов водоснабжения | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2005 год | 35,1 | Средства областногобюджета |
| 30 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:      Баянаульский район   Лебяжинский район   Иртышский район   Щербактинский район   г. Экибастуз (сельская зона) | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области    По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2005 год | 89,9                43,1  25,4   2,4   12,0  7,0 | Средства областногобюджета |
| 31 | Разработка проектно - сметной документации   объектов водоснабжения | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2006 год | 36,8 | Средства областногобюджета |
| 32 | Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:      г. Аксу (сельская зона)   Баянаульский район   Железинский район   Иртышский район   Щербактинский район | Ежеквартальный отчет в департамент экономики области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент водного хозяйства области | 2006 год | 81,2              25,0  11,9  12,0  6,0   26,3 | Средства областногобюджета |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан