

**О региональной программе по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы**

***Утративший силу***

Решение Атырауского областного Маслихата 11 февраля 2005 года N 183-III. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 19 марта 2005 года N 2377. Не подлежит гос. регистрации - письмо ДЮ Атырауской области N 3-2185/06 от 23.05.2006 г. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3 октября 2011 года № 275/1711/-МШ

      Сноска. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3.10.2011 275/1711/-МШ.  
      
Извлечение из письма N 3-2185/06 от 23 мая 2006г.

      "Согласно заключения, проведенной повторной юридической экспертизы департаментом юстиции Атырауской области и письма ДРНПА Министерства юстиции Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 44-2-1/и623 направляется список ранее зарегистрированных нормативно-правовых актов, не отвечающие требованиям статьи 38 Закона "Республики Казахстан "О нормативных правовых актах", и, следовательно, не подлежащие государственной регистрации для внесения соответствующей записи в Базу Данных "Закон"

      Приложение на 2 листах.

      Начальник ДЮ   
      ...   
      17) Решение Атырауского областного Маслихата 11 февраля 2005 года N 183-III "О региональной программе по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы" (Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 19 марта 2005 года N 2377.)

     В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 19 марта 2005 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации" Атырауский областной маслихат III созыва на Х сессии решил:

     1. Утвердить Региональную программу по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы" внесенную на сессию постановлением областного акимата N 21 от 15 января 2005 года "О региональной программе по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы" (прилагается).

     2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социальной защиты, здравоохранения, культуры и по делам молодежи областного маслихата (Ж.Б. Умирбекова).

*Председатель Х сессии*   
*областного маслихата*  
*Секретарь областного маслихата*

Постановление Атырауского областного маслихата

Приложение             
к постановлению акимата области   
от 15 января 2005 года N 21

**Региональная Программа**   
**по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению**   
**организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы Содержание**

1. Паспорт Программы   
2. Введение   
3. Анализ состояния материально-технической базы лечебно-профилактических   
организаций области.   
4. Цель и задачи Программы   
5. Основные направления и механизм реализации Программы   
6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования   
7. Ожидаемый результат от реализации Программы   
8. План мероприятий по реализации Программы 

**1. Паспорт Программы**

Наименование  Региональная программа по капитальному   
Программы     ремонту и материально-техническому   
              оснащению организаций здравоохранения   
              Атырауской области на 2005-2007 годы

Основание для Постановление Правительства Республики    
разработки    Казахстан от 20 августа 2003 года N 838    
              "О плане мероприятий на 2004-2006 годы по   
              реализации Государственной программы    
              развития сельских территорий Республики    
              Казахстан на 2004-2010 годы"  Послание   
                Президента народу Казахстана от 19 марта    
              2004 года "К конкурентоспособному    
              Казахстану, конкурентоспособной экономике,    
              конкурентоспособной нации", Протокол    
              расширенного заседания Правительства    
              Республики Казахстан с участием Президента   
              Республики Казахстан "Об итогах социально-   
              экономического развития Республики    
              Казахстан за первое полугодие 2004 и    
              задачах на второе полугодие" от 2 августа   
              2004 года N 01-7.5., Распоряжение Акима    
              Атырауской области N 219-р от 2 сентября    
              2004 года "Об утверждении Плана мероприятий   
              по исполнению Протокола расширенного    
              заседания Правительства с участием    
              Президента Республики Казахстан "Об итогах    
              социально-экономического развития    
              Республики Казахстан за первое полугодие    
              2004 года и задачах на второе полугодие"    
              от 2 августа 2004 года N 01-7.5, Указ   
                Президента Республики Казахстан N 1438   
              от 13 сентября 2004 года "О    
              Государственной программе реформирования    
              и развития здравоохранения Республики    
              Казахстан на 2005-2010 годы"   
   
Основной      Департамент здравоохранения   
разработчик   Атырауской области

Цель           Повышение уровня оснащенности    
              лечебно-профилактических учреждений    
              области медицинским оборудованием.    
              Осуществление преобразований в сфере    
              здравоохранения, направленных на   
              улучшение здоровья населения, путем    
              создания условий для сохранения основных    
              средств, поддержка их в эксплутационном   
              состоянии.   
   
Задачи        Разработка конкретных планов по проведению    
              капитального ремонта в объектах    
              здравоохранения и оснащению медицинским   
              оборудованием лечебно-профилактических    
              учреждений области.

Необходимые    Финансирование Программы в 2005-2007 годах    
ресурсы и      будет осуществляться за счет средств    
источники      местного бюджета и других не    
финансирования запрещенных законодательством Республики    
               Казахстан источников.   
   
                    Общие дополнительные затраты составят:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Итого | В том числе: | | |
| Республиканский бюджет | Местный бюджет | Иные средства |
| 2005 | 426066,0 | - | 426066,0 | - |
| 2006 | 477410,0 | - | 477410,0 | - |
| 2007 | 557839,0 | - | 557839,0 | - |
| Всего | 1461315,0 | - | 1461315,0 | - |

     Объем бюджетных средств, необходимых для    
     реализации Программы в 2005-2007 годах,    
     ежегодно будет уточняться при формировании    
     бюджетов на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые      Повышение уровня обеспеченности населения    
результаты     услугами здравоохранения. Работникам    
              системы здравоохранения будут созданы    
              условия для повышения качества и объемов    
              оказываемой медицинской помощи. Оснащение   
              оборудованием до уровня предусмотренного    
              нормативами.

Срок           2005-2007 годы   
реализации

**2. Введение**

      Региональная программа капитального ремонта и материально-технического оснащения организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы (далее - Программа) разработана для реализациизадач, поставленных в Послании Президента Республики Казахстан к народуКазахстан от 19 марта 2004 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации".    
     Стратегией основных направлений развития здравоохранения в Республике Казахстан до 2010 года, базирующейся на основные принципы Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2010 года, в качестве одной из приоритетных задач предусмотрена ориентация здравоохранения на внедрение современных технологий диагностики и лечения.   
     Широкое внедрение в практику передовых медицинских технологий, совершенствование материально-технической базы медицинских организации, рационального использования имеющегося оборудования является одним из приоритетных направлений Государственной программы реформирования здравоохранения.    
     Кризисные явления переходного периода обусловили ухудшение материально-технической оснащенности и состояние государственных объектов здравоохранения. Но в настоящее время ситуация в данном вопросе приобретает тенденцию к улучшению в связи с увеличением выделений финансовых средств на приобретение нового высокотехнологического медицинского оборудования и проведение капитального ремонта.   
     Государство приоритетно стало уделять внимание вопросам укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения и оснащения необходимым медицинским оборудованием в соответствии с требованием времени.    
     В Программе определены цель и задачи повышения уровня оснащенности лечебных учреждений современным медицинским оборудованием и проведение капитального ремонта действующих объектов здравоохранения.

**3. Анализ состояния материально-технической базы**   
**лечебно-профилактических организаций области.**

     В системе здравоохранения области имеется следующая сеть лечебно-профилактических учреждений:   
     - самостоятельные амбулаторно-поликлинические организации - 76 единиц, в том числе государственных 54, частных 22.   
     - больничные организации - 39 единиц, в том числе государственные 36, частные 3.    
     - городские больницы - 2   
     - центральные районные больницы - 7    
     - районные больницы -1    
     - сельские участковые больницы - 11   
     - туберкулезные больницы - 8    
     - противотуберкулезные санатории - 2 (взрослый и детский)   
     - дом ребенка - 1   
     - паталогоанатомическое бюро - 1   
     - областной центр крови - 1    
     - областной центр СПИД - 1    
     - городская станция скорой медицинской помощи - 1   
     - территориальный центр медицины катастроф - 1   
     - центр по пропаганде здорового образа жизни - 1   
     - медицинский колледж - 1   
     - СВА - 41   
     - ФАП - 20   
     - ФП - 46   
     Всего развернуто стационарных коек 3235, в том числе государственных 3200, частных 35.   
     Из 39 больничных организаций - 19 и из 76 амбулаторно-поликлинических организаций - 40 расположены в сельской местности.        
     За последние годы значительно возрос потенциал материально-технической базы здравоохранения за счет увеличения объема финансирования и введения новых объектов здравоохранения.   
     За период 2002-2004 годы за счет средств местного бюджета капитальным ремонтом было охвачено 76 объектов здравоохранения Атырауской области. Выделение бюджетных средств на проведение капитального ремонта выглядит следующим образом: в 2002 году на капитальный ремонт 30-ти объектов было выделено 153761,0 тысяч тенге, в 2003 году - для 24-х объектов - 188980,0 тысяч тенге, в 2004 году - для 22-х объектов - 178699,0 тысяч тенге.   
     В 2004 году за счет средств целевых трансфертов из республиканского бюджета предусмотрено 442130,0 тысяч тенге:   завершено строительство одного объекта на сумму   192130,0 тысяч тенге, начато строительство 2-х объектов 250000,0 тысяч тенге.   
     В целом материально-техническая база организаций здравоохранения остается слабой. Выделенные средства на капитальный ремонт в первую очередь направляются на ремонт наружных и внутренних отопительных систем, систем водоснабжения, общестроительные работы, ремонт кровли.    
     В неудовлетворительном состоянии находятся медицинские организации в сельских населенных пунктах, объекты ПМСП размещены в приспособленных помещениях, где нет холодного, горячего водоснабжения, в 21-м объекте отопление печное.   
     База лечебно-профилактических организаций не в полной мере соответствует санитарным нормам, так на сегодняшний день из 149 объектов здравоохранения в типовых зданиях размещены 30 лечебно-профилактических учреждений, всего 20%.   
     из 11 сельских участковых больниц, типовых - 1      
     из 41 семейно-врачебных амбулаторий находятся в приспособленных зданиях 38   
     из 20 фельдшерско-акушерских пунктов в типовых зданиях размещены 3 ФАП    
     из 46 фельдшерских пунктов в типовых зданиях расположены - 7.   
     Туберкулезная служба представлена областным противотуберкулезным диспансером и 7 районными туберкулезными больницами. В типовых зданиях размещены областной противотуберкулезный диспансер и построенная за счет средств республиканского бюджета в 2004 году районная туберкулезная больница в селе Ганюшкино Курмангазинского района.    
     В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Республики Казахстан  N 677 от 12 сентября 2003 года "Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Республики Казахстан", N 737 от 10 сентября 2003 года "Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи городскому населению Республики Казахстан" и N 253 от 16 марта 2004 года "О мерах по оснащению медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения организаций здравоохранения Республики Казахстан" проведена определенная работа по анализу оснащения сельских лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.   
     Проведенный анализ показывает низкую оснащенность учреждений области медицинским оборудованием, особенно на уровне ФАП, ФП, используемые оборудования имеют моральный и физический износ, что влияет на доступность, своевременность и качество оказания медицинской помощи населению.   
     Оснащенность медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в целом по области по состоянию на 1 декабря 2004 года составляет - 43,2%:   
     Областные учреждения            80,3%   
     Городские учреждения            44,1%    
     Центральные районные больницы   65,3%   
     Поликлиники (сельские)         75%   
     Поликлиники (городские)        71%   
     Сельские врачебные амбулатории  20,4%   
     Сельские участковые больницы    23,1%   
     Фельдшерские акушерские пункты   5,2%   
     Фельдшерские пункты              4,8%   
     В 2002 году в "Год здоровья" на укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения было выделено 239000,0 тысяч тенге, в 2003 году - 59100,0 тысяч тенге, в 2004 году - свыше 245000,0 тысяч тенге.    
     Выполнение намеченных мероприятий данной программы предусматривает проведение капитального ремонта всех медицинских организаций и доведение уровня оснащенности в первую очередь сельских лечебно-профилактических организаций до минимального уровня оснащенности.   
     Уровень телефонизации сети ПМСП: из 34 СВА сельской местности телефонизировано 30 (88,2%), из 20 ФАП сельской местности телефонизировано 3 (15%) и все ФП снабжены рациями. Телефонизация будет продолжена согласно Региональной Программе Развитие сельских территорий по Атырауской области на 2005-2010 годы. Учреждения ПМСП оснащены компьютерной техникой на 60%. Обеспеченность санитарным автотранспортом учреждений здравоохранения составляет - 46,7 процентов, в том числе: в сельской местности - 33 процента.

**4. Цель и задачи Программы**

     Целью Программы является повышение уровня оснащенности лечебно-профилактических учреждений области медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения, проведение  капитального ремонта действующих объектов здравоохранения.       
     К основным задачам относятся:

     1. Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, в первую очередь ПМСП. Поэтапное обеспечение каждого лечебного учреждения необходимым современным медицинским оборудованием.

     2. Проведение капитального ремонта в лечебно-профилактических учреждениях.

     3. Обеспечение доступной телефонной связью в сельской местности, телефонизация всех учреждений ПМСП.   
     Оснащение компьютерной техникой и автотранспортом.

**5. Основные направления и механизм реализации**   
**Программы**

      Основными направлениями Программы являются:

     1. Программа предусматривает по объектную расшифровку медицинских организаций для проведения капитального ремонта.

     2. Разработан план мероприятий, предусматривающий поэтапное исполнение намеченных мер, которые будут способствовать укреплению материально-технической базы.   
     - оснащение медицинским оборудованием в следующем порядке:   
     - ФП, ФАП   
     - СВА, СУБ   
     - ЦРБ, районные и городские поликлиники   
     Для разработки и реализации комплексных мер необходимо:   
     - тщательная инвентаризация имеющегося медицинского оборудования с созданием базы данных.   
     - изучение реальной потребности медицинских организаций в приобретении медицинского оборудования.   
     - доведение уровня оснащенности ЛПУ области до минимального норматива   
медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.   
     Программа будет реализована областным департаментом здравоохранения при содействии областного акимата.

**6. Необходимые ресурсы и источники финансирования**

     Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, выделяемых местным бюджетом на соответствующий финансовый год.    
     Всего для реализации данной программы необходимо - 1 461 315,0 тысяч тенге, в том числе на капитальный ремонт - 1 022 920,0 тысяч тенге, на материально-техническое оснащение - 438 395,0 тысяч тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Всего | В том числе: | | |
| 2005 | 2006 | 2007 |
| Капитальный ремонт | 1022920,0 | 298246,0 | 334187,0 | 390487,0 |
| Материально-техническое оснащение | 438395,0 | 127820,0 | 143223,0 | 167352,0 |
| Всего | 1461315,0 | 426066,0 | 477410,0 | 557839,0 |

**7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

     Введение новых медицинских технологий является одним из основополагающих факторов в улучшении деятельности системы здравоохранения.   
     Внедрение разработанных мероприятий позволит поднять уровень оснащенности    
лечебно-профилактических учреждений области необходимым медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения, что заметно повлияет на улучшение доступности, своевременности и повышения качества оказания медицинской помощи населению. Также отразится на улучшении медико-демографических показателей состояния здоровья населения и деятельности лечебно-профилактических организаций.   
     В связи с достаточным оснащением учреждений ПМСП улучшится профилактическая направленность работы, своевременная диагностика и возможность получение лечения на уровне ПМСП. Сократится необоснованная госпитализация в стационары. Разгрузка стационаров определит более качественную специализированную помощь, обоснованную планомерную   
госпитализацию больных.   
     В целом данная программа позволит реализовать все мероприятия, намеченные "Программой реформирования и развития здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы".

**План мероприятий по реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок реализации | Предполагаемые расходы | | | Источник финансирования |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 |  |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Капитальный ремонт объектов здравоохранения. | | | | | | | |
| 1/1 | Исатайский район |  |  |  | 6000 | 9000 | 0 |  |
|  | СУБ Новобогат | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 6000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Чапаевская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 4000 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Забурунский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2500 |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзылуйский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2500 |  | местный бюджет |
| 1/2 | Махамбетский район |  |  |  | 19000 | 14000 | 43000 |  |
|  | СВА Алмалинская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 10000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Актогайская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 5000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Топали | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Есполский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Жалгансай | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Береке | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Старый Сарайчик | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ в селе Махамбет | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 20000 | местный бюджет |
|  | СУБ Зауральный | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 15000 | местный бюджет |
|  | ФП Есмахан | Акт гос   ударственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 3000 | местный бюджет |
|  | ФП Томан | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
| 1/3 | Макатский район |  |  |  | 20000 | 10500 | 40000 |  |
|  | ЦРБ пос. Макат | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005,200 | 20000 |  | 40000 | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10500 |  | местный бюджет |
| 1/4 | Курмангазинский район |  |  |  | **13000** | **27000** | **70000** |  |
|  | Калининская СВА | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | Кудряшовская СУБ | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 6000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Асанский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Азгирский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Коптагайский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ в селе Ганюшкино | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 40000 | местный бюджет |
|  | Районная поликлиника | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Котяевский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Курмангазинская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Енбекшинская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 3000 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Акколь | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006-2007 |  | 5000 | 10000 | местный бюджет |
|  | СУБ Суюндук | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Шортанбай | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 10000 | местный бюджет |
|  | СУБ Балкудук | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 10000 | местный бюджет |
| 1/5 | Жылыойский район |  |  |  | 3000 | 28000 | 0 |  |
|  | СВА Косчагил | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 3000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Шокпартогай | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | Детская поликлиника | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | Районная поликлиника | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Жана Каратон | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 3500 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Аккудук | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2500 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/6 | **Индерский район** |  |  |  | **0** | **15000** | **15000** |  |
|  | СВА Орликовская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | ФП Тайсойганский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2000 |  | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 3000 |  | местный бюджет |
|  | Туббольница | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Елтайская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
|  | ФП Кызылжарский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 2000 | местный бюджет |
|  | ФАП Курлысский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 3000 | местный бюджет |
|  | ФАП Гребенщиковский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 3000 | местный бюджет |
|  | ФП Кетебайский | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 2000 | местный бюджет |
| 1/7 | Кызылкугинский район |  |  |  | 0 | 22687 | 35000 |  |
|  | СУБ Тасшагил | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | Районный санэпиднадзор | Акт гос   ударственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 3500 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Сагиз | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 5000 |  | местный бюджет |
|  | СВА Джамбульская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 4187 |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ в селе Миялы | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 20000 | местный бюджет |
|  | СВА Мукурская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
|  | СВА Карабауская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
|  | СВА Кзыл-туская | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 5000 | местный бюджет |
| 1/8 | Городские ЛПУ |  |  |  | 40500 | 38000 | 87487 |  |
|  | Городская больница N 2 г.Атырау | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005-2006 | 5500 | 30000 |  | местный бюджет |
|  | Здание филиала городской поликлиники  2 в микрора йоне Жилгородок | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 15000 |  |  | местный бюджет |
|  | Здание филиала N 1 городской поликлиники № 1 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 10000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Бирликский СВА N 19 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 2000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Амангельды СВА N 14 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 4000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА N 15 Еркинкала | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 4000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА N№16 Жумыскер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 4000 |  | местный бюджет |
|  | СВА N 8 Акжар | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2500 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Джамбул СВА N 14 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1500 |  | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника N№2 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 30000 | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника N№3 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 30000 | местный бюджет |
|  | Городская детская поликлиника | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 10000 | местный бюджет |
|  | Станция скорой медицинской помощи | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 10000 | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника № 4 | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 7487 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областные ЛПУ** |  |  |  | **196746** | **170000** | **100000** |  |
|  | Областная детская больница | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 100000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областной противотуберкулезный диспансер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005-2007 | 40000 | 20000 | 30000 | местный бюджет |
|  | Областной детский тубсанаторий | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 7000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областной психоневрологический диспансер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 25000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областная база медспецснабжения | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005,200 | 7000 |  | 15000 | местный бюджет |
|  | Областной наркологический диспансер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 5000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областной родильный дом | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005 | 10000 |  |  | местный бюджет |
|  | Областной медицинский колледж | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2005-2006 | 2746 | 20000 |  | местный бюджет |
|  | Областная больница (старое здание)  г. Атырау | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 20000 |  | местный бюджет |
|  | Областной кожно-венерологический диспансер г. Атырау | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 10000 |  | местный бюджет |
|  | Областной онкологический диспансер | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2006 |  | 100000 |  | местный бюджет |
|  | Областной патолого-анатомическое бюро | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 30000 | местный бюджет |
|  | Областной противотуберкулезный санаторий в селе Ганюшкино Курмангазинского района | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 25000 | местный бюджет |
|  | Итого |  |  |  | 298246 | 334187 | 390487 |  |
| 2. Материально-техническое оснащение организаций здравоохранения. | | | | | | | | |
| **2/1** | Жылыойский район |  |  |  | 4080 | 87701 | 15885 |  |
|  | ФАП Аккудык | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 411 |  | местный бюджет |
|  | СВА Майкомген | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1045 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Косчагыльская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1045 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Тургызба | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 995 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Аккистогай | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 995 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Шокпортогай | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 995 |  | местный бюджет |
|  | СВА Каратонская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 900 |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 34480 |  | местный бюджет |
|  | Детская поликлиника | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 28035 |  | местный бюджет |
|  | Взрослая поликлиника | Приказ | Управление здравоохранения | 2006-2007 г.г. |  | 22880 | 15885 | местный бюджет |
| 2/2 | Индерский район |  |  |  | 9238 | 3126 | 35244 |  |
|  | ФП Сыралинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 970 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жулдызский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 990 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзылтюбинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 997 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Тайсойганский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 970 |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзылжарский | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 980 | местный бюджет |
|  | ФП Кетебайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 970 | местный бюджет |
|  | ФАП Горский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 442 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Курлысский | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 442 | местный бюджет |
|  | ФАП Гребенщиковский | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 442 | местный бюджет |
|  | СВА Буденевская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 2155 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Жарсуатская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 2156 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Орликовская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 2156 |  | местный бюджет |
|  | СВА Елтайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1200 | местный бюджет |
|  | СУБ Кулагино | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 764 |  |  | местный бюджет |
|  | СУБ Зеленый | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 764 |  |  | местный бюджет |
|  | Райполиклиника | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 31210 | местный бюджет |
| 2/3 | Исатайский район |  |  |  | 7613 | 2567 | 0 |  |
|  | ФП Кетешагильский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1100 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Айбасский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1100 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Туманный | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 800 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Уштаганский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 904 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзылуйский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 800 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Нарынский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 668 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Забурунский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 667 |  | местный бюджет |
|  | СВА Забурунская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1300 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Исатайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1558 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Чапаевская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1100 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Новобогат | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 183 |  |  | местный бюджет |
| 2/4 | Курмангазинский район |  |  |  | 26909 | 2599 | 59720 |  |
|  | ФП Асанский |  |  | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Азгирский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Егин- Кудукский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Батырбекский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жалпакский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Коныр- Теректинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 900 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жасталапский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 920 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Большой Куйгенский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 950 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Каска- тюбинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Разъезд 8 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Богатый | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кошалакский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Ст.Аэропорт | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кигашский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кзыл-Обинский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Д.Нурпеисовой | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жамбылский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Лабайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 994 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Коптогайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 489 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Красноармейский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 489 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Сафоновка | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 489 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Приморье | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 492 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Котяевский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 489 |  | местный бюджет |
|  | СВА Кировская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Калининская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Алгинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Утеринская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1055 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Нуржауская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1067 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Курмангазинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1055 |  | местный бюджет |
|  | СВА Енбекшинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1055 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Суюндук | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 957 |  |  | местный бюджет |
|  | СУБ Кудряшово | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 957 |  |  | местный бюджет |
|  | СУБ Акколь | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 957 | местный бюджет |
|  | СУБ Шортамбай | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 957 | местный бюджет |
|  | СУБ Балкудук | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 957 | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 35937 | местный бюджет |
|  | Райполиклиника | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 20912 | местный бюджет |
| 2/5 | Кзылкогинский район |  |  |  | 7913 | 1400 | 29659 |  |
|  | ФП Кенбайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Когамский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Жантерекский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Соркольский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1050 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Жангельдинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1300 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Тайсойганская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1013 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Каракульская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1400 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Джамбульская | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1400 |  | местный бюджет |
|  | СВА Мукурская | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1400 | местный бюджет |
|  | СВА Карабауская | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1300 | местный бюджет |
|  | СВА Кзыл-туская | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1400 | местный бюджет |
|  | СУБ Сагиз | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 890 | местный бюджет |
|  | СУБ Тасшагил | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 890 | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 23779 | местный бюджет |
| 2/6 | Макатский район |  |  |  | 13696 | 41270 | 0 |  |
|  | ФП Искининский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 491 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Кошкарский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 491 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Комсомольский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 490 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Ескене | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 602 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Байга-тюбе | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 602 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Байчунас | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1233 |  |  | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2005-2007 г.г. | 9787 | 41270 |  | местный бюджет |
| 2/7 | Махамбетский  район |  |  |  | 9401 | 2070 | 26844 |  |
|  | ФП Томан | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 979 | местный бюджет |
|  | ФП Есмахан | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 979 | местный бюджет |
|  | ФАП Редут | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 710 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Тополи | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 739 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Есполский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 680 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Жалгансайский | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 650 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Береке | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 710 |  | местный бюджет |
|  | ФАП Старый Сарайчик | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 710 |  | местный бюджет |
|  | СВА Алмалинская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Актогайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Чкаловская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Сарайчиковская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 400 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Сартугайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Тандайская | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Акжайык | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 980 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА Алга | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 972 |  |  | местный бюджет |
|  | СУБ Зауральный | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 1000 | местный бюджет |
|  | ЦРБ | Приказ | Управление здравоохранения | 2007 |  |  | 23886 | местный бюджет |
| 2/8 | Город |  |  |  | 48970 | 2490 | 0 |  |
|  | ФП Бирликский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 570 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Ракуша | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 570 |  |  | местный бюджет |
|  | ФП Новокирпичный | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 572 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Алгабасский | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 488 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Амангельды | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 488 |  |  | местный бюджет |
|  | ФАП Джамбул | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 490 |  | местный бюджет |
|  | СВА №15 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА №19 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 1000 |  |  | местный бюджет |
|  | СВА №16 | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1000 |  | местный бюджет |
|  | СВА №8 | Приказ | Управление здравоохранения | 2006 |  | 1000 |  | местный бюджет |
|  | СУБ Дамба | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 2200 |  |  | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника №1 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 13400 |  |  | местный бюджет |
|  | Городская поликлиника №2 | Приказ | Управление здравоохранения | 2005 | 28682 |  |  | местный бюджет |
|  | Итого |  |  |  | 127820 | 143223 | 167352 |  |
| **1** | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | Акт государственной комиссии | Управление здравоохранения |  | 298246 | 334187 | 390487 | местный бюджет |
| **2** | Материально-техническое оснащение организаций здравоохранения | Приказ | Управление здравоохранения |  | 127820 | 143223 | 167352 | местный бюджет |
|  | Всего по программе |  |  |  | 426066 | 477410 | 557839 | местный бюджет |

     Примечение: Список сокращенных наименование   
      ЛПУ-лечебно-профилактические учреждения   
     ЦРБ-центральная районная больница   
     СУБ-сельская участковая больница   
     ПМСП-первичная медико-санитарная помощь   
     СВА-сельские врачебные амбулатории   
     ФАП-фельдшерско-акушерский пункт   
     ФАП-фельдшерский пункт

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан