

**О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан**

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23902

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 "Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10401) следующее изменение:

      в Правилах оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденных указанным приказом:

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. Приемка выполненных работ для их оплаты производится представителем технического надзора в порядке, установленном договором строительного подряда. За расчетный период может быть принят месяц, либо период времени, необходимый для строительства объекта или выполнения строительных работ. По результатам приемки оформляется акт приемки выполненных строительных работ, который в течение трех рабочих дней визируется представителем технического надзора по форме, установленной в приложении 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10795) либо выдается мотивированный отказ при наличии нарушений требований главы 3 настоящих Правил.".

      2. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 "Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10795) следующие изменения:

      в Правилах организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденных указанным приказом:

      приложения 4 и 4-1 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

      3. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*исполняющий обязанности**Министра индустрии и**инфраструктурного развития**Республики Казахстан*
 |
*К. Ускенбаев*
 |

|  |
| --- |
|
*"СОГЛАСОВАНО"**Министерство нацональной**экономики Республики Казахстан*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1 к приказуисполняющего обязанностиМинистра индустрии иинфраструктурного развитияРеспублики Казахстанот 5 августа 2021 года № 420 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 4к Правилам организациидеятельности и осуществленияфункций заказчика(застройщика) |
|   | Форма |

      Заказчик:

      Подрядчик:

      Наименование строительства и его адрес:

 **Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)**

      за \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Код |
Код |
Договор |
Источник финансирования |
Организационно-правовая форма |
|
заказчика |
подрядчика |
номер |
дата |
наименование |
код |
наименование |
код |
|
Наиме-нование пуско-вых ком-плексов, объектов |
Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге |
НДС |
Все-го к оп-лате |
|
с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС |
в отчет-ном меся-це (за \_\_) без НДС |
из графы 1 |
|
Строи-тельно-монтаж-ные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. |
из них |
Стои-мость прочих затрат, не входя-щих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. |
дополнительные затраты |
|
в отчет-ном месяце |
по монтажу оборудо-вания |
на приобре-тение материа-лов |
другие дополни-тельные расходы |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Место печати (при наличии)
       Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                   (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес
             идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
       Место печати (при наличии)
       Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                   (должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес
             идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
       Место печати (при наличии)
       Эксперт(ы) технического надзора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),
                   индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2 к приказуисполняющего обязанностиМинистра индустрии иинфраструктурного развитияРеспублики Казахстанот 5 августа 2021 года № 420 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 4-1к Правилам организациидеятельности и осуществленияфункций заказчика(застройщика) |
|   | Форма |

      Заказчик:

      Подрядчик:

      Наименование строительства и его адрес:

 **Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**

      за \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Код |
Код |
Договор |
Источник финансирования |
Организационно-правовая форма |
|
заказчика |
подрядчика |
номер |
дата |
наименование |
код |
наименование |
код |
|
Наиме-нование пуско-вых комп-лексов, объектов |
Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге |
НДС |
Все-го к оп-лате |
|
с начала года по отчет-ный месяц вклю-читель-но с НДС |
в отчет-ном меся-це (за \_\_) без НДС |
из графы 1 |
|
Строи-тельно-мон-тажные работы по смете |
из них |
стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20\_\_г. |
дополнительные затраты |
|
в отчет-ном меся-це |
по монтажу оборудо-вания |
на при-обре-тение мате-риалов |
другие дополни-тельные расходы |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Место печати (при наличии)
       Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                   (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес
       идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
       Место печати (при наличии)
       Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                   (должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес
       идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
       Место печати (при наличии)
       Эксперт(ы) технического надзора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                   (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный
                         идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан