

**Об утверждении Инструкции "Требования к инвестиционному проекту"**

***Утративший силу***

Постановление Государственного Комитета Республики Казахстан по инвестициям от 28 марта 1997 г. N 3. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 1997 г. N 396. Утратило силу - приказом Председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 марта 2003 года N 18-п (V032222)

       В соответствии со статьями 11, 12 и 15
 Закона
 Республики

Казахстан от 28 февраля 1997 г. "О государственной поддержке прямых инвестиций" Государственный комитет Республики Казахстан по инвестициям постановляет:

      1. Утвердить Инструкцию "Требования к инвестиционному проекту".

*Первый заместитель*

*премьер-министра*

*Республики Казахстан*

**Инструкция**

**"Требования к инвестиционному проекту"**

**1. Общие положения**

      1.1 Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьями 11, 12 и 15 Закона Республики Казахстан "О государственной поддержке прямых инвестиций и определяет требования к инвестиционному проекту.

      1.2 Требования к инвестиционному проекту - требования, предъявляемые Государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям (далее Комитет), к инвестиционному проекту на различных его фазах для принятия решения о предоставлении льгот и преференций, контроля за выполнением инвестором обязательств, принятых по инвестиционной и эксплуатационной программам.

      1.3 Инвестиционный проект - цикл мероприятий, связанный с инвестиционной деятельностью и состоящий из прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фаз.

**2. Требования к прединвестиционной фазе**

      2.1 Прединвестиционная фаза - фаза инвестиционного проекта, на

которой определяются:

     - инвестиционные возможности;

     - оценка технико-экономического обоснования по проекту;

     - анализ альтернативных вариантов проекта;

     - предварительный выбор проекта;

     - схема финансирования.

      2.2 Инвестор обязан предоставить Комитету полную подтвержденную информацию о своих финансовых, технических и организационных возможностях и технико-экономическое обоснование по проекту, которое должно быть подготовлено в соответствии с общепринятыми международными стандартами и стандартами, принятыми в Республике Казахстан.

      2.3 Инвестор заявляет и гарантирует, что вся предоставленная информация точна и действительна и несет полную ответственность за нее в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**3. Требования к инвестиционной фазе**

      3.1 Инвестиционная фаза - фаза инвестиционного проекта, на которой проводятся:

      - установление правовой, финансовой и организационной основ для осуществления проекта;

      - приобретение и передача технологий, включая основные проектные работы;

      - детальная проработка и заключение контрактов с поставщиками и потребителями;

      - приобретения земли, строительные работы и установка оборудования;

      - предпроизводственный маркетинг;

      - набор и обучение персонала;

      - сдача в эксплуатацию и пуск производства.

      3.2 Инвестор должен выполнить принятые на себя в Контракте обязательства по объемам прямых инвестиций и срокам их вложения, сроки сдачи в эксплуатацию и пуска производства, прочим условиям.

**4. Требования к эксплуатационной фазе**

      4.1 Эксплуатационная фаза - фаза инвестиционного проекта, на которой начинается промышленное производство товаров или услуг и возврат средств на вложенные инвестиции.

      4.2 Инвестор обязан вести проект так, чтобы он максимально соответствовал критериям, относящимся к эксплуатационной фазе, на основании которых ему были предоставлены льготы и преференции, такие как:

      - общие;

      - технические;

      - организационно-управленческие;

      - финансовые;

      - экономические;

      - бюджетная эффективность.

**5. Заключительные положения**

      5.1 Проверка выполнения требований к прединвестиционной фазе производится на основании экспертизы заявки инвестора в соответствии с Положением "О порядке организации и проведения экспертизы заявки от инвестора" и в процессе подготовки Контракта между Комитетом и инвестором путем проведения его экспертизы в соответствии с Положением "О порядке организации и проведения экспертизы контракта".

      5.2 Проверка выполнения требований, предъявляемых к инвестиционной и эксплуатационной фазам, производится в соответствии с Инструкцией Комитета "О порядке осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов, включая контроль за исполнением утвержденными инвесторами взятых на себя обязательств".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан