

**Об утверждении ИНСТРУКЦИИ "О порядке осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов"**

***Утративший силу***

Постановление Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям от 8 апреля 1997 г. N 6. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 1997 г. N 401. Утратило силу - приказом председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 февраля 2004 года N 7-п

*Извлечение из приказа председателя Комитета*

*по инвестициям Министерства индустрии и торговли*

*Республики Казахстан от 20 февраля 2004 года N 7-п*

*"В связи с принятием Закона Республики Казахстан от 8 января 2003 года "Об инвестициях", постановления Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года N 436 "О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан "Об инвестициях", в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах" приказываю:*

*1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты по вопросам инвестиций:*

*3) постановление Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям от 8 апреля 1997 г. N 6 "Об утверждении ИНСТРУКЦИИ "О порядке осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов" (N 401 от 15 октября 1997 года)..."*

*Председатель*

*-------------------------------------------------------------------*

     В соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан
 Z970075\_
 "О государственной поддержке прямых инвестиций" Государственный комитет Республики Казахстан по инвестициям постановляет:

      Утвердить прилагаемую Инструкцию "О порядке осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов".

*Председатель*

**ИНСТРУКЦИЯ**

**"О порядке осуществления контроля**

**за реализацией инвестиционных проектов"**

      Настоящая Инструкция разработана на основе и во исполнение Закона Республики Казахстан "О государственной поддержке прямых инвестиций" и определяет механизм осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов, по которым заключены контракты между Государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям (далее Комитет) и утвержденными инвесторами (далее инвестор).

**1. Цель осуществления контроля**

**за реализацией инвестиционных проектов**

      1.1. Под контролем понимается осуществление Комитетом своих полномочий,  закрепленных в Законе Республики Казахстан "О государственной поддержке прямых инвестиций".

      1.2. Целью контроля являются:

      - защита интересов Республики Казахстан в процессе реализации инвестиционных проектов;

      - проверка правильности и полноты исполнения обязательств инвестором,  которые закреплены в контракте;

      - проверка правильности использования инвестором предоставленных по контракту льгот и преференций.

**2. Полномочия Комитета по контролю за реализацией**

**инвестиционных проектов**

      Для осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов Комитет имеет следующие права:

      2.1. проверять юридическую, бухгалтерскую, техническую и иную документацию инвестора,  касающуюся инвестиционного проекта;

      2.2. требовать от инвестора отчет о ходе реализации контракта согласно разделу 3 настоящей Инструкции;

      2.3. требовать исправление инвестором выявленных в процессе проверок нарушений;

      2.4. требовать дополнительно любую информацию, касающуюся реализации контракта;

      2.5. применять к инвестору, нарушающему свои обязательства по контракту,  меры воздействия,  указанные в разделе 4 настоящей Инструкции;

      2.6. привлекать в процессе исполнения контрольных функций соответствующие государственные органы;

      2.7. требовать от министерств, государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных органов обязательного исполнения постановлений Комитета, связанных с реализацией контракта.

**3. Отчетность инвестора**

      3.1. Инвестор обязан ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом, либо в другой срок, оговоренный в контракте, предоставлять в Комитет отчет о ходе реализации контракта по форме, устанавливаемой Комитетом и оговоренной в контракте.

      3.2. Инвестор обязан ежегодно до 1-го марта предоставлять Комитету отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год, подтвержденный аудиторским заключением.

      3.3. В случае невозможности выполнения своих обязательств инвестор обязан в месячный срок в письменном виде сообщить Комитету о причинах, препятствующих исполнению обязательств.

      3.4. В случае выявления каких-либо нарушений инвестором обязательств по контракту, Комитет в письменном виде указывает инвестору о выявленных нарушениях и устанавливает сроки для их устранения.

**4. Меры воздействия, применяемые к инвестору**

      4.1. Меры воздействия, применяемые Комитетом к инвестору:

      - предупреждение о нарушении инвестором принятых на себя обязательств с указанием конкретных нарушений и срока, необходимого для его устранения;

      - расторжение контракта.

      4.2. Комитет вправе применять к инвестору меры воздействия в следующих случаях:

      4.2.1. нарушение инвестором законодательства Республики Казахстан;

      4.2.2. нарушение инвестором своих обязательств по контракту;

      4.2.3. нарушение инвестором сроков отчетности;

      4.2.4. несоответствие предоставленных отчетов форме, утвержденной Комитетом, либо оговоренной в контракте;

      4.2.5. искажение либо сокрытие существенных фактов в любых сведениях, предоставленных инвестором Комитету.

**5. Разрешение споров**

      5.1. Споры, связанные с осуществлением Комитетом контроля за реализацией инвестиционного проекта, решаются по возможности путем переговоров.

      5.2. Если в процессе переговоров Комитет и инвестор не придут к согласию, спор решается в соответствии с процедурами, установленными в контракте.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан